bitlis il özel idaresi

2023

2023 YILI FAALİYET RAPORU

BİTLİS İÖİ

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ 2023 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUM

1. [GENEL BİLGİLER](#_TOC_250019)

[A – Misyon ve Vizyon 5](#_TOC_250018)

[B – Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5-11](#_TOC_250017)

[C – İdareye İlişkin Bilgiler 1](#_TOC_250016)3

* 1. [– Fiziksel Yapı 12-](#_TOC_250015)15
  2. [– Teşkilât Yapısı 1](#_TOC_250014)6
  3. – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 17
  4. – İnsan Kaynakları 18-20
  5. [– Sunulan Hizmetler 2](#_TOC_250013)1
  6. [– Yönetim ve İç Kontrol Sistemi… 2](#_TOC_250012)1

1. [AMAÇ ve HEDEFLER](#_TOC_250011)

A – İdarenin Amaç ve Hedefleri 22

B – Temel Politikalar ve Öncelikler 23

1. [FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER](#_TOC_250010)

[A – Mali Bilgiler 2](#_TOC_250009)5

1. [– Bütçe Uygulama Sonuçları 25-26](#_TOC_250008)
2. [– Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 27-2](#_TOC_250007)8

[B – Performans Bilgileri 2](#_TOC_250006)8

[1 – Faaliyet ve Proje Bilgileri 28-9](#_TOC_250005)8

1. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

[A – Üstünlükler 9](#_TOC_250004)9

[B – Zayıflıklar 9](#_TOC_250003)9

[C – Değerlendirme](#_TOC_250002) 100

1. [ÖNERİ VE TEDBİRLER](#_TOC_250001)

[İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 102-11](#_TOC_250000)4



SUNUŞ

2023 Yılında Bitlis İl Özel İdaresi bütçesi ile tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve yapılan çalışmalara ilişkin” 2023 Yılı Faaliyet Raporu” 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39 uncu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddeleri gereğince, İl Genel Meclisimizin siz değerli üyelerinin tasviplerine sunulmuştur.

Sizlere sunulan Bitlis İl Özel İdaresi 2023 Yılı Faaliyet Raporunda; stratejik plan ve performans hedefleri çerçevesinde, İl Genel Meclisince kabul edilerek yürürlüğe giren bütçe ve yapılan çalışma programı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler özet olarak belirtilmiştir.

2023 Yılında yürütülen faaliyetler kapsamında; İl Özel İdaresinin mali imkanları ile personel kaynağı en iyi şekilde değerlendirilmiş, İlimizin ve köylerimizin ihtiyaçları ile vatandaşlarımızın talepleri göz önünde bulundurularak, İlimizin gelişmesine, kalkınmasına ve tanıtımına katkı sağlayacak Eğitim, Sağlık, Tarım, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Kırsal Altyapının güçlendirilmesi ve köylere yönelik diğer hizmetler alanlarında önemli yatırım ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2023 Yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, desteğini esirgemeyen İl Genel Meclisimizin siz değerli üyelerine içtenlikle teşekkür ederim.

2023 Yılı Çalışma Döneminin de İlimiz ve Ülkemiz için başarılı geçmesini diler, tüm meclis üyelerimizi ve çalışmalarımıza emeği geçenleri saygı ve muhabbetle selamlarım.

Erol KARAÖMEROĞLU

VALİ

# GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

# Fiziksel Yapı

# Teşkilât Yapısı

* 1. **Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**
  2. **İnsan Kaynakları**

# Sunulan Hizmetler

# Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

1. **GENEL BİLGİLER**

### A- Misyon ve Vizyon

**Misyon**

Bitlis ilindeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle tarihi ve doğal zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonumuz

Doğal, Tarihi ve Kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda sınırlı kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten; hizmet sunumunda insan odaklılığı esas alan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indiren öncü bir kurum olmak.

### B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

* 1. Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret; İl Özel İdaresi görev sahası içinde, ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
  2. İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin Valisi tarafından sağlanır.

#### İl Özel İdaresi Karar Organları;

* Vali
* İl Genel Meclisi
* İl Encümeni

#### Vali ;

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

#### Valinin Görev ve Yetkileri

1. İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
2. İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
3. İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. İl encümenine başkanlık etmek.
5. İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
10. İl özel idaresi personelini atamak.
11. İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
15. Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

#### İl Genel Meclisi;

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir. Örneğin, Meclis İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verebilmektedir. İl Genel Meclisi üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi Başkanı tarafından yönetilir.

|  |  |
| --- | --- |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| CEMALETTİN KİNÇ | MECLİS BAŞKANI |
| Abdurrahman ELÜSTÜ | MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ |
| Abdulhalik İLKAN | MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ |
| Sıddık KARDAŞ | ASİL KATİP ÜYE |
| Mehmet Ali AKHAN | ASİL KATİP ÜYE |
| Yusuf ULAŞTAN | YEDEK KATİP ÜYE |
| Cezmi BİRİŞİK | YEDEK KATİP ÜYE |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 YILI İL GENEL MECLİS ÜYE LİSTESİ | | | |
| S.NO | İLÇE | ADI SOYADI | PARTİSİ |
| 1 | MERKEZ | Yusuf ULAŞTAN | AKPARTİ |
| 2 | MERKEZ | Cezmi BİRİŞİK | AKPARTİ |
| 3 | MERKEZ | Cengiz YAMAÇ | AKPARTİ |
| 4 | MERKEZ | Medeni YALÇINKAYA | HDP (Gör. Uzak.) |
| 5 | ADİLCEVAZ | Nevzat KARAHAN | AKPARTİ |
| 6 | ADİLCEVAZ | Muhacir KESERCİ | HDP |
| 7 | ADİLCEVAZ | Halil SERGİCİ | SAADET PARTİSİ |
| 8 | AHLAT | Abdulhalik İLKAN | AKPARTİ |
| 9 | AHLAT | Nihat ÇAĞLAYAN | HDP |
| 10 | AHLAT | Murat OĞUZ | HDP |
| 11 | GÜROYMAK | Abdurrahman ELÜSTÜ | AKPARTİ |
| 12 | GÜROYMAK | Şahin AYTIĞ | DEMOKRAT PARTİ |
| 13 | GÜROYMAK | İsa ERKOÇ | HDP (Gör. Uzak.) |
| 14 | HİZAN | Hikmet OKUR | AKPARTİ |
| 15 | HİZAN | M. Şirin KORKMAZ | AKPARTİ |
| 16 | HİZAN | İsmail ÇOBAN | HDP |
| 17 | MUTKİ | Cemalettin KİNÇ | AKPARTİ |
| 18 | MUTKİ | M. Reşit ACUN | AKPARTİ |
| 19 | MUTKİ | Sıddık KARDAŞ | AKPARTİ |
| 20 | TATVAN | M. Emin BAĞATUR | AKPARTİ |
| 21 | TATVAN | M. Ali AKHAN | AKPARTİ |
| 22 | TATVAN | M. Salih KILIÇ | HDP |
| 23 | TATVAN | Mehmet AĞAR | HDP (Gör. Uzak.) |
| 24 | TATVAN | Sıddık KARAKOÇ | HDP (Gör. Uzak.) |

**İHTİSAS KOMİSYONLARI**

5302 Sayılı Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddeleri gereği bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, İmar ve bayındırlık komisyonu, Çevre ve sağlık komisyonu ile Plân ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur.

İmar ve bayındırlık komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Rapor bu sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.

Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra il genel meclisinde karara bağlanır.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.

Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.

|  |  |
| --- | --- |
| İMAR BAYINDIRLIK İHTİSAS KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| Cezmi BİRİŞİK | Başkan |
| Cemalettin KİNÇ | Üye |
| M. Ali AKHAN | Üye |
| Sıddık KARDAŞ | Üye |
| M. Salih KILIÇ | Üye |
| İsmail ÇOBAN | Üye |
| Muhacir KESERCİ | Üye |

|  |  |
| --- | --- |
| PLAN BÜTÇE İHTİSAS KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| Yusuf ULAŞTAN | Başkan |
| Abdurrahman ELÜSTÜ | Üye |
| Hikmet OKUR | Üye |
| M. Emin BAĞATUR | Üye |
| Muhacir KESERCİ | Üye |
| Murat OĞUZ | Üye |
| Nihat ÇAĞLAYAN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER İHTİSAS KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| Hikmet OKUR | Başkan |
| Yusuf ULAŞTAN | Üye |
| Abdurrahman ELÜSTÜ | Üye |
| Muhacir KESERCİ | Üye |
| M. Salih KILIÇ | Üye |

|  |  |
| --- | --- |
| ÇEVRE VE SAĞLIK İHTİSAS KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| M. Reşit ACUN | Başkan |
| M. Şirin KORKMAZ | Üye |
| M. Emin BAĞATUR | Üye |
| Şahin AYTIĞ | Üye |
| Nihat ÇAĞLAYAN | Üye |

|  |  |
| --- | --- |
| GENÇLİK VE SPOR İHTİSAS KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| Abdurrahman ELÜSTÜ | Başkan |
| Cemalettin KİNÇ | Üye |
| Hikmet OKUR | Üye |
| Muhacir KESERCİ | Üye |
| İsmail ÇOBAN | Üye |

|  |  |
| --- | --- |
| SU YOL VE ALT YAPI İHTİSAS KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| Nevzat KARAHAN | Başkan |
| Abdulhalik İLKAN | Üye |
| Cengiz YAMAÇ | Üye |
| Nihat ÇAĞLAYAN | Üye |
| Murat OĞUZ | Üye |

|  |  |
| --- | --- |
| KÖYLERE YÖNELİK HZMETLER İHTİSAS KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| Cengiz YAMAÇ | Başkan |
| Abdulhalik İLKAN | Üye |
| Nevzat KARAHAN | Üye |
| Nihat ÇAĞLAYAN | Üye |
| Murat OĞUZ | Üye |

|  |  |
| --- | --- |
| ÖZEL İDARE VE YATIRIMLARI İZLEME İHTİSAS KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| Abdulhalik İLKAN | Başkan |
| Cengiz YAMAÇ | Üye |
| Nevzat KARAHAN | Üye |
| Nihat ÇAĞLAYAN | Üye |
| Murat OĞUZ | Üye |

|  |  |
| --- | --- |
| AR-GE İHTİSAS KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| M. Emin BAĞATUR | Başkan |
| M. Reşit ACUN | Üye |
| M. Şirin KORKMAZ | Üye |
| M. Salih KILIÇ | Üye |
| Şahin AYTIĞ | Üye |

|  |  |
| --- | --- |
| TARIM HİZMETLERİ İHTİSAS KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| M. Şirin KORKMAZ | Başkan |
| M. Reşit ACUN | Üye |
| Yusuf ULAŞTAN | Üye |
| M. Salih KILIÇ | Üye |
| Şahin AYTIĞ | Üye |

**DENETİM KOMİSYONU**

5302 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereği İl Genel Meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.

Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur.

Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın on beşine kadar meclis başkanlığına sunar.

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

|  |  |
| --- | --- |
| DENETİM KOMİSYONU | |
| ADI SOYADI | GÖREVİ |
| Cezmi BİRİŞİK | Başkan |
| M. Ali AKHAN | Sözcü |
| Sıddık KARDAŞ | Üye |
| İsmail ÇOBAN | Üye |
| Muhacir KESERCİ | Üye |

#### İl Encümeni;

Kanuna göre il encümeni, valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 7 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. İl encümeni, Yönetim Komitesi veya icra Komitesi gibi vazife görür. Encümenin en önemli görevi stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmektir. Encümenin, haftada en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması öngörülmüştür.

|  |  |
| --- | --- |
| İL ENCÜMENİ | |
| ADI SOYADI VE ÜNVANI | GÖREVİ |
| Erol KARAÖMEROĞLU (VALİ) | Başkan |
| Adem AYDOĞDU (Genel Sekreter) | Encümen Üyesi (Vali olmadığında İl Encümenine Başkanlık etmiştir.) |
| İl Genel Meclisince Seçilen İl Encümen Üyeleri | |
| Cezmi BİRİŞİK |  |
| Sıddık KARDAŞ |  |
| M. Ali AKHAN |  |
| Atanmış Üyeler | |
| Halil AVKAN (Genel Sekreter Yardımcısı) | Atanmış Üye |
| Hamdullah GEYLANİ (Genel Sekreter Yardımcısı) | Atanmış Üye |
|  | |

### C- İdareye İlişkin Bilgiler

#### 1- Fiziksel Yapı

****

|  |  |
| --- | --- |
| **İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI FİZİKİ DURUM CETVELİ** | |
| **BİNALAR** | **TOPLAM İNŞAAT ALANI** |
| Teshin Merkez Binası (Z) | 200 M² |
| Hizmet Binası (B+Z+5) | 7980,87 M² |
| Misafirhane Binası (Z+1) | 1097,86 M² |
| Atölye Binası (Z) | 602,97 M² |
| Ambar Binası(Z) | 858,69 M² |
| Nizamiye-1 Binası (Z) | 76,44 M² |
| Nizamiye-2 Binası (Z) | 36,00 M² |
| Garaj-1 Binası (Z) | 375,24 M² |
| Garaj-2 Binası (Z) | 375,24 M² |
| Benzinlik Binaları (Z) | 184,09 M² |
| **TOPLAM** | 12787,40 M² |

MAKİNE İCMAL PARKI

**İl Özel İdaresi İş Makineleri Listesi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **CİNSİ** | **MEVCUT KAPASİTESİ** |
| **1** | **Kamyon** | **21** |
| **2** | **Araç Çekici** | **2** |
| **3** | **Ekskavatör** | **3** |
| **4** | **Vinç** | **1** |
| **5** | **Rotatif kar Makinası** | **5** |
| **6** | **Silindir(Vibrasyonlu)** | **2** |
| **7** | **Greyder** | **15** |
| **8** | **Tanker** | **1** |
| **9** | **Arazi Binek Jeep** | **3** |
| **10** | **Pick-Up 4x4** | **23** |
| **11** | **Traktör (lastik teker)** | **1** |
| **12** | **Dozer** | **5** |
| **13** | **Yükleyici Lastik Teker** | **20** |
| **14** | **Treyler Dorse** | **2** |
| **15** | **İtfaiye Aracı** | **1** |


**2023 YILINDA ALIMI YAPILAN ARAÇLAR**

|  |  |
| --- | --- |
| CİNS | ADET |
| KAZICI YÜKLEYİCİBACKHOE LOADERHMK 102S ALPHA 417.513,00TL | 1 |
| YÜKLEYİCİLOADERHMK 640WL 1.524172,00-TL | 1 |

ORTAK OLDUĞUMUZ ŞİRKETLER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **İŞTİRAK/ŞİRKETİN ADI** | **ORTAKLIK TARİHİ** | **HİSSE ORANI**  **%** | **AÇIKLAMALAR** |
| 1 | BİTLİS ASFALT İMALAT NAKLİYE YAPI TAAHHÜT SANAYİ TİCARET AŞ. | 2002 | 84,8% | Şirket 2002 Yılında İl Özel İdaresinin 84,8% , |
| 2 | BİTLİS ORGANİZE SANAYİ | 2000 | 33,33% | Şirket 2000 Yılında İl Özel İdaresinin 33,33% Bitlis Belediyesinin 33,33% ve Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasının 33,33% hisse ortaklığı ile kurulmuştur. |
| 3 | Bitlis Gıda Maddeleri AŞ. |  |  | Atıl Durumda |

**TEŞKİLAT ŞEMASI**

****

**BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **DONANIM** | |
| **C İ N S İ** | **ADEDİ** |
| Masaüstü Bilgisayar | 64 |
| Laptop | 43 |
| Yazıcı | 60 |
| Faks | 8 |
| Tarayıcı | 17 |
| Projeksiyon | 2 |
| Server | 2 |
| Switch | 15 |
| Kesintisiz Güç Kaynağı | 8 |
| Yedekleme Ünitesi | 0 |
| GNSS GPS KORS | 15 |
| Total Station (Ölçüm Cihazı) | 3 |
| GPS Cihazı (küresel Yer Belirleme Sistemi | 2 |
| IPECS Santral (300 Kullanıcı) | 7 |
| FCT (Fixed-To-Cellular Terminal) Telefon Santrali | 5 |
| Güvenlik Duvarı Cihazı | 1 |
| **YAZILIM** | |
| Mimari Çizim Programı | 0 |
| Statik Analiz Programı | 1 |
| Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı | 20 |
| Harita Çizim Programı | 1 |
| Maaş Programı | 2 |
| Gelir Programı | 1 |
| Araç Takip Programı | 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. İçişleri Bakanlığı tarafından e-içisleri projesi kapsamında hazırlanan ve İl Özel İdarelerinin "Analitik Bütçe" ve "Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe",” Taşınır”, ”Taşınmaz”, ”Gelir”, ”Harcama”, “Varlık Muhasebesi”, “Ruhsat”, ”Evrak” ile ilgili iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütebilmelerini sağlayacak olan Bilgi Yönetim Sistemi, İdaremizde uygulanmaktadır.

Proje çizimlerinde Mühendislik Çizim Programları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, her türlü kira gelirlerinin, madenlerden alınan katkı paylarının, su kuyu ve ruhsatlardan alınan gelirlerin tahakkuk ve tahsilatlarının takip edildiği programlar, Araç Takip Programı kullanılmaktadır.

1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bürosu;

Bitlis İl Özel idaresi bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri 2015 yılının ortalarında merkez ilçe ve diğer ilçelerin kurumumuzun sorumluluk ağında bulunan ve bulunacak olan bütün yol envanteri (yol genişliği, kaplama cinsi, gruplandırma ve sanat yapıları) bilgilerini toplayarak çalışmalarına başlamış ve yapılan arazi çalışması son derece hassas olup 2017 yılı sonuna kadar devam etmiştir.

2017 yılında Kurumumuz bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri bürosunda 1 Harita Mühendisi 1 Bilgisayar Programcısı görevlendirilmiş, kurulumu gerçekleşen Coğrafi Bilgi Sistemleri Biriminde toplanan veriler değerlendirilerek GOMAP yazılım programı sayesinde akıllı veri özelliği kazandırılıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne server ile bilgi aktarımı sağlanmaktadır.

Yapılan çalışmalar içerisinde, Yol ağı envanteri, İçme suyu hattı, Kanalizasyon hattı, Köy yerleşik alanları, Sulama ve Hayvan içme suyu göletleri, Maden ruhsat alanları ve Maden İşletme alanları ve köy mahalle envanter çalışmalarının coğrafi verileri tamamlanmış ancak, proje bilgileri eksiktir. Eksik olan bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan köy alt yapısı envanter bilgileri üretim rehberine uygun bir şekilde hazırlanarak server ile aynı zaman diliminde gerekli yerlere gönderimi sağlanacaktır.

#### İnsan Kaynakları

Aşağıdaki tablolarda da görüldüğü üzere 96 dolu 54 boş memur kadrosu ve 86 işçi kadrosu ile toplam 172 personelimiz bulunmaktadır.

**SÜREKLİ MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | SINIFI | ÜNVANI | DOLU | BOŞ | TOPLAM |
| 1 | G.İ.H | GenelSekreter | 1 | 0 | 1 |
| 2 | G.İ.H | GenelSekreterYardımcısı | 2 | 0 | 2 |
| 3 | G.İ.H | StratejiGeliştirmeMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 4 | G.İ.H | İnsanKaynaklarıveEğitimMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 5 | G.İ.H | DestekHizmetlerMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 6 | G.İ.H | İmarveKentselİyileştirmeMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 7 | G.İ.H | YazıİşleriMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 8 | G.İ.H | YolveUlaşımHizmetlerMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 9 | G.İ.H | Su veKanalHizmetlerMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 10 | G.İ.H | RuhsatveDenetimMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 11 | G.İ.H | TarımsalHizmetlerMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 12 | G.İ.H | MakineİkmalBakımveOnarımMüdürü | 0 | 1 | 1 |
| 13 | G.İ.H | MuhasebeMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 14 | G.İ.H | BütçeMüdürü | 0 | 1 | 1 |
| 15 | G.İ.H | Müdür | 1 | 1 | 2 |
| 16 | G.İ.H | İlçeÖzelİdareMüdürü | 3 | 3 | 6 |
| 17 | G.İ.H | Mali HizmetlerMüdürü | 1 | 0 | 1 |
| 18 | G.İ.H | HukukMüşaviri | 1 | 0 | 1 |
| 19 | G.İ.H | Uzman | 2 | 4 | 6 |
| 20 | G.İ.H | Şef | 8 | 4 | 12 |
| 21 | G.İ.H | Memur | 3 | 13 | 16 |
| 22 | G.İ.H | VeriHazırlamaKontrolİşletmeni | 14 | 5 | 19 |
| 23 | G.İ.H | Şoför | 3 | 3 | 6 |
| 24 | G.İ.H | Muhasebeci | 3 | 0 | 3 |
| 28 | T.H.S | Mühendis | 15 | 2 | 17 |
| 29 | T.H.S | Mimar | 2 | 0 | 2 |
| 30 | T.H.S | Ekonomist | 0 | 1 | 1 |
| 31 | T.H.S | Arkeolog | 1 | 0 | 1 |
| 32 | T.H.S | ŞehirPlancısı | 1 | 0 | 1 |
| 33 | T.H.S | SanatTarihçisi | 1 | 0 | 1 |
| 34 | T.H.S | Tekniker | 22 | 6 | 28 |
| 35 | T.H.S | Teknisyen | 1 | 2 | 3 |
| 36 | A.H | Avukat | 0 | 1 | 1 |
| 36 | S.H | SosyalÇalışmacı | 0 | 1 | 1 |
| 37 | S.H | Tabip | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Y.H.S | Kaloriferci | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Y.H.S | Hizmetli | 4 | 2 | 6 |
|  |  | **TOPLAM** | **100** | **51** | **151** |

**İHDAS OLUNAN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra** | **Sınıf** | **GörevUnvanı** | **Adet** | **Tarih** | **Sayısı** |
| 1. | Daimiİşçi | AmbarHizmetlisi | 1 |  |  |
| 2. | Daimiİşçi | AslatSericiOperatörYardımcısı | 2 |  |  |
| 3. | Daimiİşçi | AsfaltUstası | 1 |  |  |
| 4. | Daimiİşçi | Aşçı | 3 |  |  |
| 5. | Daimiİşçi | AtölyeUstası | 4 |  |  |
| 6. | Daimiİşçi | Binave Mal Bakıcısı | 1 |  |  |
| 7. | Daimiİşçi | DistribütorOperatörü | 1 |  |  |
| 8. | Daimiİşçi | Düzİşçi | 3 |  |  |
| 9. | Daimiİşçi | ElektrikTesisatUstası | 4 |  |  |
| 10. | Daimiİşçi | İnşaatUstası | 9 |  |  |
| 11. | Daimiİşçi | İşMakineOperatörü (Büyük) | 3 |  |  |
| 12. | Daimiİşçi | İşMakineleriŞoförü | 1 |  |  |
| 13. | Daimiİşçi | İşMakineYağcısı | 4 |  |  |
| 14. | Daimiİşçi | Operatör | 14 |  |  |
| 15. | Daimiİşçi | SeyyarTamirUstası | 3 |  |  |
| 16. | Daimiİşçi | Sürveyan | 1 |  |  |
| 17. | Daimiİşçi | Şoför | 8 |  |  |
| 18. | Daimiİşçi | Temizlikçi | 1 |  |  |
|  | **TOPLAM** |  | **64** |  |  |

* 1. **Sunulan Hizmetler**

Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, ayrıca İl Özel İdaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamaları yapmakla görevli ve yetkilidir

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

* 1. **Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

İdaremizde henüz iç denetçi atanmadığından dolayı, Yönetim ve iç Kontrol Sistemi hiyerarşik yapı içinde sağlanmaktadır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesinde belirtildiği üzere **“** İl Genel Meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur “ denilmektedir.

Buna göre 2023 yılı ocak ayında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu oluşturulmuştur.

# AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç Ve Hedefleri

B-Temel Politikalar Ve Öncelikler

II- AMAÇ ve HEDEFLER

**A- İdarenin Amaç ve Hedefleri**

* Kurumdaki orta ve üst yöneticilerin yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini; insan kaynağının yetkinliklerini geliştirmeye yönelik sistemli eğitimler verilecek ve stratejik planlama sürecinin sonraki dönemlerde de sağlıklı ve etkin bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
* Hizmetlerin hızlı sağlıklı yürütülebilmesi için uygun çalışma alanları oluşturulacaktır.
* Kurumun gelir girdilerinin artırılmasına yönelik olarak taşınır ve taşınmaz malların çeşitli yollarla (kira, satış, amme hizmeti vb.) değerlendirilecek ve gelirler artırılacaktır.
* Planlı ve plansız alanlarda, imar ve kentsel iyileştirme açısından ihtiyaç duyulan öncelikli eksiklikler

tamamlanacaktır.

* Kırsal kesimdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla, kanalizasyon, atık suyun arıtılması, katı atıkların toplanması vb. sorunları gidermeye yönelik hizmetler sunulacaktır.
* Yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması için çalışmalar yapılacaktır.
* Kırsal kesimdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla, yerleşim yerlerinin içme ve

kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

* İdare ve Köydes projeleri kapsamında; yol ve ulaşım, içme suyu, tarımsal hizmet(sulama),

kanalizasyon(atıksu), imar, ruhsat, emlak ve istimlak işlerine ait veri temalarının merkezi bir yapıda yönetilmesi ve karar vericiler için ihtiyaç duyulan her türlü sorgulama ve istatistik bilgilerin coğrafi bilgi sistemleri altında toplamak.

* Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın ürün alternatiflerini arttırmak, pazar imkânlarını geliştirmek

ve neticede refah düzeyini yükselterek, köyden kente göç oranını azaltmak için çalışmalar yapılacaktır.

* Yoldan kaynaklanabilecek kusurların azaltılması için ihtiyaç duyulan yerlerde ulaşım standardı yüksek yeni yollar yapılacak, mevcut yolların standardı yükseltilerek ihtiyaç duyulan gerekli alt yapılar tamamlanacaktır.
* Kurumumuz yatırım hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli iş makineleri alınacak veya kiralama yoluna gidilecek; iş makinelerinin daha verimli çalıştırılması için gerekli bakım onarımları yapılacak ve ekonomik ömrünü tamamlamış iş makineleri servis dışı tutularak makine parkının işlerliği sağlanacaktır.
* Temel eğitimde nitelik ve nicelik ile ilgili sorunları çözmek için altyapı, insan kaynakları, rehberlik ve hizmet içi eğitim alanlarında yürütülen çalışmalara destek sağlanacak.
* Kültür varlıklarını açığa çıkarmak, varlık ve değerlerini koruyarak sürdürülebilirliklerini sağlama amacına destek sağlanacaktır.
* Kültür ve turizm varlıklarımızın tanınması ve bu sayede daha çok ziyaretçinin ilimizi ziyaret etmesi için bütün alternatif tanıtım imkânları kullanılarak ulusal ve uluslararası alanda tanıtım çalışmaları yapılarak Bitlis Turizminin markalaştırılma çalışmalarına destek sağlanacaktır.
* Kültür ve turizm varlıklarımızın korunması ve tanıtılması adına halkta ve turizm işletmelerine yönelik eğitim programları düzenlenerek kültürel miras bilinci oluşturulması ve kentin turizme hazır olması sağlanacaktır.
* İldeki turizm potansiyellerini en etkin ve verimli şekilde değerlendirebilmek için, ihtiyaç duyulan alt ve üstyapı çalışmaları yapılacaktır.
* Rekabet gücü yüksek, verimli ve kaliteli, marka oluşturabilecek bitkisel üretim modeline geçilmesi konusunda destek sağlanacaktır.
* Tarladan Sofraya Güvenli ve Sağlıklı Bir Üretim Modeline Geçilerek, Gıda Güvenliği Sağlanması konusunda ki çalışmalara katkı sağlanacaktır.
* Kırsal Alanda Tarımsal Altyapı Sağlanarak, Rekabet Gücü Yüksek Bir Tarım Sektörü Oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
* Sağlık hizmetlerini her kesime modern ve kaliteli bir şekilde sunabilmek için İhtiyacı olan sağlık evlerinin bakım onarımı çalışmalarına destek verilecektir.
* Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesi artırılacak, sağlık hizmetlerinin büyük oranda birinci basamakta gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, bu sağlık kuruluşlarının alt yapısı ve insan kaynakları güçlendirilme çalışmaları ile Acil Sağlık Hizmetlerinde kalite arttırılarak acil vakaya ulaşma seviyesi istenilen düzeye çıkarılmasına destek sağlanacaktır.
* Sportif faaliyet ortamlarının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla, il ve ilçe merkezlerinde yeni tesisler yapılacak, mevcut alt yapı tesislerinin verimli bir şekilde işlemesinin sağlanması ile amatör kulüplere mal ve malzeme yapılması sağlanacaktır.
* Çevre ve insan sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak çalışma ortamı oluşturulacaktır
* İlimizdeki mevcut ormanların korunması, miktarlarının arttırılması ve köylerin ekonomik yapılarının güçlendirilmesi amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına ile erozyon çalışmalarına destek verilecektir.

**B- Temel Politikalar ve Öncelikler**

* + Katılımcılığı sağlayarak
  + Şeffaf ve adil
  + İhtiyaçlara duyarlı, vatandaş memnuniyetini esas alan,
  + Kaynak israfını önleyerek
  + Hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmaktır.

Bu ilkeler çerçevesinde; istikrarlı bir ortamda, ilin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminin sağlanmasını, insan kaynaklarının geliştirilmesini, bütüncül kırsal kalkınmaya önem vererek köy- kent farkını en aza indirmeyi ve ilimizi turizm merkezi haline getirmeyi amaçlayan, insanca yasamak için gerekli olan ilin fiziki altyapısını tamamlayan, yerinden yönetim anlayışını geliştiren temel politikalar benimsenerek çalışmalar sürdürülmektedir.

# III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

# Bütçe Uygulama Sonuçları

# Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

B-Performans Bilgileri

# 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

**A- Mali Bilgiler**

1. **Bütçe Uygulama Sonuçları**

**BÜTÇE UYGULAMASI**

İlimiz Özel İdaresi’nin 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 250.000.0000,00 TL olarak hazırlanmış, İl Genel Meclisimizin 20.11.2023 gün ve 85 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, 2023 Mali Yılı başında uygulanmasına başlanmıştır.

**2023 YILI GELİR BÜTÇESİ VE KESİN HESABI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOD | AÇIKLAMA | BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN | TOPLAM  GERÇEKLEŞME |
| 1 | Vergi Gelirleri | 500.002,00 | 764.312,19 |
| 3 | Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri | 3.299.956,00 | 54.703.912,29 |
| 4 | Alınan Bağış ve  Yardımlar İle Özel Gelirler | 23,00 | 871.705.682,10 |
| 5 | Diğer Gelirler | 246.200.010,00 | 439.502.959,17 |
| 6 | Sermaye Gelirleri | 9,00 | 817,52 |
|  | TOPLAM | 250.000.000,00 | 1.366.677.683,27 |

2023 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE KESİN HESABI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOD | AÇIKLAMA | BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN | ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞEN | BAKANLIK BÜTÇESİNDEN  GERÇEKLEŞEN | TOPLAM  GERÇEKLEŞME |
| 1 | Personel Giderleri | **60.103.571,00** | **54.918.617,67** | **100.300.037,90** | **152.968.586,33** |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet  Primi Giderleri | **6.228.977,94** | **6.020.069,03** | **22.286.354,03** | **28.306.423,06** |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | **133.845.642,95** | **126.629.866,33** | **29.088.538,10** | **155.718.404,43** |
| 4 | Faiz Giderleri | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | Cari Transferler | **75.981.502,00** | **96.175.277,98** | **65.191.905,77** | **133.711.010,60** |
| 6 | Sermaye Giderleri | **50.696.599,68** | **52.746.859,78** | **777.964.179,44** | **679.607.775,85** |
| 7 | Sermaye Transferleri | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | Borç Verme | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9 | Yedek Ödenekler | **30.933.004,00** | **30.933.004,00** | **0,00** | **30.933.004,00** |

2023 YILI ÖZEL İDARE GİDER BÜTÇESİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA | AÇIKLAMA | BÜTÇE İLE  TAHMİN EDİLEN | ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞEN | BAKANLIK BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞEN | TOPLAM  GERÇEKLEŞME |
| 1 | Bitlis – Özel Kalem | 2.000.000,00 |  |  |  |
| 2 | Bitlis – İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | 2.143.000,00 |  |  |  |
| 3 | Bitlis – Genel Sekreterlik | 42.562.624,00 |  |  |  |
| 4 | Bitlis – Adilcevaz İlçe Özel İdaresi | 15.622.002,00 |  |  |  |
| 5 | Bitlis – Ahlat İlçe Özel İdaresi | 13.590.003,00 |  |  |  |
| 6 | Bitlis – Güroymak İlçe Özel İdaresi | 10.530.003,00 |  |  |  |
| 7 | Bitlis – Hizan İlçe Özel İdaresi | 31.180.222,00 |  |  |  |
| 8 | Bitlis – Mutki İlçe Özel İdaresi | 18.786.002,00 |  |  |  |
| 9 | Bitlis – Tatvan İlçe Özel İdaresi | 16.710.002,00 |  |  |  |
| 10 | Bitlis Strateji Geliştirme Müdürlüğü | 8.466.001,00 |  |  |  |
| 11 | Bitlis İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 110.114.180,00 |  |  |  |
| 12 | Bitlis Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 12.839.950,00 |  |  |  |
| 13 | Bitlis Çevre ve Şehircilik Hizmetleri | 300.001,00 |  |  |  |
| 14 | Bitlis Emniyet Hizmetleri | 1,00 |  |  |  |
| 15 | Bitlis Gençlik ve Spor Hizmetleri | 1.000.001,00 |  |  |  |
| 16 | Bitlis Kültür ve Turizm Hizmetleri | 500.001,00 |  |  |  |
| 17 | Bitlis Mahalli İdareler Hizmetleri | 1,00 |  |  |  |
| 18 | Bitlis Milli Eğitim Hizmetleri | 27.316.000,00 |  |  |  |
| 19 | Bitlis Sağlık Hizmetleri | 1,00 |  |  |  |
| 20 | Bitlis Sosyal Hizmetler | 1,00 |  |  |  |
| 21 | Bitlis Gıda, tarım ve Hayvancılık Hizmetleri | 500.001,00 |  |  |  |
| 22 | Bitlis Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Hizmetleri | 1,00 |  |  |  |
| 23 | Bitlis İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | 11.350.001,00 |  |  |  |
| 24 | Bitlis Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | 3.200.000,00 |  |  |  |
| 25 | Bitlis Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | 12.500.000,00 |  |  |  |
| 26 | Bitlis Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | 33.340.000,00 |  |  |  |
| 27 | Bitlis Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 44.200.000,00 |  |  |  |
| 28 | Bitlis Yazı İşleri Müdürlüğü | 9.400.000,00 |  |  |  |
| 29 | Bitlis Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 1.850.000,00 |  |  |  |
| 30 | Bitlis Jandarma Hizmetleri | 1,00 |  |  |  |

#### Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

**2023 YILI GELİR KESİN HESABININ AÇILIMI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İL ÖZEL İDARE BÜTÇE** | | | | **BAKANLIKLARDAN GELEN EK VE OLAĞANÜSTÜ GELİR** | **BAKANLIK VE ÖZEL İDARE** |
| **BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİR** | **2023 YILI EK BÜTÇESİ** | **TOPLAM** |  | **GERÇEKLEŞEN GELİR** | **GERÇEKLEŞEN TOPLAM GELİR** |
| 250.000.000,00 | 150.688.000,00 | 400.688.000,00 |  | 873.163.139,76 | 1.130.561.022,71 |

**2023 YILI GİDER KESİN HESABININ AÇILIMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | **BAKANLIK** | | | | **GENEL TOPLAM** | |
| **2022 YILINDAN DEVİR** | **2023 YILI BÜTÇE İLE VERİLEN** | **2023 YILI EK BÜTÇESİ** | **TOPLAM ÖDENEK** | **GERÇEKLEŞEN HARCAMA** | **2022 YILINDAN DEVİR** | **2023 YILI İÇİNDE GELEN** | **TOPLAM ÖDENEK** | **GERÇEKLEŞEN HARCAMA** | **TOPLAM ÖDENEK** | **GERÇEKLEŞEN HARCAMA GENEL TOPLAMI** |
| 5.463.627,05 | 250.000.000,00 | 150.688.000,00 | 400.688.000,00 | 336.490.690,79 | 119.945.527,80 | 873.163.139,76 | 993.108.667,56 | 794.070.331,92 | 1.393.796.667,56 | 1.130.561.022,71 |

#### B- PERFORMANS BİLGİLERİ

**1-Faaliyet ve Proje Bilgileri**

Aşağıdaki tablolarda görüldüğü üzere birimler bazında 2023 yılı Özel İdare ve Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilen faaliyet ve proje bilgileri;

#### STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| Toplam Ödenek | Harcanan | Toplam Ödenek | Harcanan | Toplam Ödenek | Toplam Harcama |
| **8.994.002,00** | **8.499.115,69** | **28.276.710,62** | **28.205.306,71** | **37.270.712,62** | **36.704.422,40** |

2023 Mali Yılı içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğünce, Kalkınma Ajansı payı, Vilayetlere Hizmet Birliği payı, Katı Atık Birliklerine Katkı Payı vb. ödemeler yapılmıştır.

#### İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| Toplam Ödenek | Harcanan | Toplam Ödenek | Harcanan | Toplam Ödenek | Toplam Harcama |
| 89.724.612,30 | 89.724.612,30 | 47.596.879,97 | 47.596.879,97 | 137.321.492,27 | 137.321.492,27 |

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN FAALİYETLERİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN GENEL ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | ToplamHarcama |
| 7.381.517,04 | 3.564.793,90 | 785.399,00 | 416.380,00 | 7.381.517,04 | 3.564.793,90 |

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM FAALİYETLERİ GENEL İCMALİ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **PROJE ADI** | **SEKTÖRÜ** | **İHALE BEDELİ (KDV**  **Hariç)** | **TOPLAM MALİYET BEDELİ** | **FİZİKİ GERÇ. (%)** | **PROJENİN SON DURUMU** |
| 1 | Koruma Amaçlı İmar Planı | Hizmet | 398.000,00 | 469.640,00 | 70 | DevamEdiyor |
| 2 | KorumaAmaçlıİmarPlanı | Hizmet | 238.290,00 | 519.472,00 | 100 | Bitti |
| 3 | Bitlis İli Ahlat İlçesi Ovakışla Halı Saha Onarımı | Yapım | 121.140,00 | 264.085,20 | 100 | Bitti |
| 4 | CBS Kurulumu Hizmet Alım İşi | Hizmet | 1.158.250,00 | 1.158.250,00 | 100 | DevamEdiyor |
| 5 | Kombi Bakım onarım | Diğer | 1.940,00 | 4.229,20 | 100 | Bitti |
| 6 | Kombi Bakım onarım | Diğer | 899,00 | 1.959,82 | 100 | Bitti |
| 7 | Server Bakım Onarım | Diğer | 700,00 | 1.526,00 | 100 | Bitti |
| 8 | İl Özel İdaresine Bağlı lojman inş.Malz.alımı | Diğer | 5.210,00 | 11.357,80 | 100 | Bitti |
| 9 | İl Özel İdaresine Bağlı Sosyal Tesis DoğlgazMalz.alımı | Diğer | 2.966,10 | 6.466,10 | 100 | Bitti |
| 10 | Sosyal tesis misafirhanesine duşakabin alımı ve yapımı | Yapım | 2.800,00 | 6.104,00 | 100 | Bitti |
| 11 | OSB Tekstlikkent 2 bina (3 bölüm)statik proje işi | Yapım | 13.000,00 | 28.340,00 | 100 | Bitti |
| 12 | İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve bağlı birimlere malzeme alım işi | Diğer | 8.280,00 | 18.050,40 | 100 | Bitti |
| 13 | İl Özel İdaresine Bağlı lojman inş.Malz.alımı | Diğer | 2.105,00 | 4.588,90 | 100 | Bitti |
| 14 | İl Özel İdaresi Hizmet Binası Asansör Bakımı | Diğer | 12.000,00 | 26.160,00 | 100 | Bitti |
| 15 | Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Binası KGK Bakım İşi | Diğer | 700,00 | 1.526,00 | 100 | Bitti |
| 16 | Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Binası KGK Bakım İşi | Diğer | 3.500,00 | 7.630,00 | 100 | Bitti |
| 17 | İl Özel İdaresine Bağlı lojman mutfak tezgahı yapım | Yapım | 2.100,00 | 4.578,00 | 100 | Bitti |
| 18 | İlimiz Merkez İlçesine Bağlı 6 Adet Temel Eğitim Okuluna Ait Genel Onarım İşi | Yapım | 210.000,16 | 420.000,32 | 100 | Bitti |
| 19 | İlimiz G.oymak İlçesi Temel Eğitim Okul Onarım işi | Yapım | 234.585,00 | 469.170,00 | 100 | Bitti |
| 20 | İlimiz Adilcevaz İlçesi ve Köy İlk ve Ortaokulları Genel Onarım İşi | Yapım | 188.433,96 | 376.867,92 | 100 | Bitti |
| 21 | İlimiz Tatvan İlçesine Bağlı 5 Adet Okulun Doğalgaz Dönüşüm İşi | Yapım | 445.304,86 | 890.609,72 | 100 | Bitti |
| 22 | İlimiz Merkez İlçesine Bağlı 4 Adet Temel Eğitim Okuluna Ait Genel Onarım İşi | Yapım | 453.298,18 | 906.596,36 | 100 | Bitti |
| 23 | İlimiz Ahlat İlçesine Bağlı 4 Adet Temel Eğitim Okuluna Ait Genel Onarım İşi | Yapım | 259.115,02 | 518.230,04 | 100 | Bitti |
| 24 | İlimiz Mutki İlçesine Bağlı 8 Adet Temel Eğitim Okuluna Ait Genel Onarım İşi | Yapım | **203.668,00** | 407.336,00 | 100 | Bitti |
| 25 | Bitlis OSB Tekstilkent Projesi2 2 adet tip bina yapım işi | Yapım | 11.607.000,00 | 19.571.000,00 | 100 | Sözleşmeİmzalandı |
| 26 | Bitlis OSB 2 Adet Tip Bina Yapım işi | Yapım | 10.600.000,00 | 18.188.000,00 | 100 | Sözleşmeİmzalandı |
| 27 | Lojman Yeşil Etikete Dönüştürme | Diğer | 5.415,25 | 11.805,25 | 100 | Bitti |
| 28 | Bitlis İl Özel İdaresince Değerlendirme Hiz. Alımı | Diğer | 17.000,00 | 37.060,00 | 100 | Bitti |
| 29 | Server Bakım Onarım | Diğer | 700,00 | 1.526,00 | 100 | Bitti |
| 30 | Bitlis İl Özel İdaresine bağlı birimlerde kull. Üzere malzeme alımı | Diğer | 12.000,00 | 26.160,00 | 100 | Bitti |
| 31 | Kombi Bakım onarım | Diğer | 1.030,00 | 2.245,00 | 100 | Bitti |
| 32 | Kombi Bakım onarım | Diğer | 1.400,00 | 3.052,00 | 100 | Bitti |
| 33 | Atölye Doğalgaz Onarım işi | Diğer | 2.000,00 | 4.360,00 | 100 | Bitti |
| 34 | Lojman çatı onarım yapım işi  0, | Yapım | 5.152,00 | 11.231,36 | 100 | Bitti |
| T O P L A M | | | 26.217.982,53 | 18.230.483,06 |  |  |

A- İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | ToplamHarcama |
| 7.381.517,04 | 3.564.793,90 | 785.399,00 | 416.380,00 | 7.381.517,04 | 3.564.793,90 |

İfraz, tevhit, halihazır harita onayı ve imar uygulamaları aşağıdaki tablodaki gibidir**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2023** | **Toplam** |
| İfrazTevhitİşleri | 4 | 4 |
| HalihazırHaritaOnayı | 3 | 3 |
| İmarUygulaması |  |  |

#### RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN FAALİYETLERİ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | İLÇELER | MERKEZ | ADİLCEVAZ | AHLAT | GÜROYMAK | HİZAN | MUTKİ | TATVAN | TOPLAM | | Ver.Yapı Ruh. |  |  |  |  |  |  |  | 9 | | Ver. Yap.Kull.izn. |  |  |  |  |  |  |  | - | | İl Özel İdare. Ver.İnş.iz. Bel |  |  |  |  |  |  |  |  | | İl Özel İdare.Ver.Yap.Kull.Bel. |  |  |  |  |  |  |  |  | | İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (GSM) | 30 | 18 | 19 | 7 | 7 | 10 | 40 | 141 | | Kum Çakıl Ruhsatları |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | | Yapı İzin Sayısı |  |  |  |  |  |  |  | 3 | | Hammadde Üretim İzin Belgesi | 2 | 6 | 1 | - | 10 | 6 | 17 | 42 | | Fen ve Sağlık Kuralları |  |  |  |  |  |  |  | 2 | | Mühürlenen Kaçak Yapı |  |  |  |  |  |  |  |  | | Ruhsatlanan Kaçak Yapı Sayısı |  |  |  |  |  |  |  | 13 | | Yıkım Kararı Alınan Yapı Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  | | Mühür Kaldırılan Yapı Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  | | Davası Devam Eden Yapı Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  | | İşleme Devam Eden Yapı Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  | |

#### SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | İLLER BANKASI DESTEKLİ | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| Toplam Ödenek | Harcanan | Toplam Ödenek | Harcanan | Toplam Ödenek | Toplam Harcama |
| 6.203.757,59 | 4.368.959,35 |  |  | 6.203.757,59 | 4.368.959,35 |

KÖY İÇME SULARI

MERKEZ VE İLÇELERDE 2023 YILINDA İÇMESUYU İLE İLGİLİ YAPILAN YATIRIMLAR (ÖZEL İDARE)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **İLÇE ADI** | **KÖY ADEDİ** | **İsale Hattı Şebeke (mt)** | **Şebeke(mt)** | **Depo (ad)** | **Depolar İçin Mlz.Al. (Fayans-Kalekim- Boru-Maşon)** | **Kaptaj, Maslak,Tevzi maslağı, Rögar, Toplama odası** | **Drenaj Yapımı** | **Çit Yapımı** | **MALİYETİ** |
| 1 | Merkez | 11 | 450 | 1200 | 1 |  | 8 |  |  | 384.456,74 |
| 2 | Adilcevaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ahlat | 2 | 3850 | 0 |  |  | 6 |  |  | 167.406,73 |
| 4 | Güroymak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hizan | 6 | 1850 |  | 1 |  | 3 |  |  | 440.084,53 |
| 6 | Mutki | 2 |  | 550 | 1 |  |  |  |  | 61.350,00 |
| 7 | Tatvan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.053.698,00** |

SU TAHSİSLERİ

YAPILAN İŞLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. No | İLÇE ADI | TAHSİSİ YAPILAN KÖY ADEDİ |
| 1 | ADİLCEVAZ İPEKÇAYIR KÖYÜ | 1 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | TOPLAM |  |

ÖZEL İDARE ÖDENEĞİ İLE ALINAN İÇMESUYU BORULARININ İLÇELERE DAĞILIMI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | İLÇE ADI | PE 32/40 | PE 40/50 | PE 50/63 | PE 65/75 | PE 80/90 | TOPLAM |
| 1 | Merkez |  | 380 | 350 | 300 |  | 1030 MT |
| 2 | Adilcevaz |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ahlat |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Güroymak |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hizan |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mutki |  | 1000 | 1500 | 500 |  | 3000 Mt |
| 7 | Tatvan |  |  |  |  |  |  |
|  | TOPLAM |  | 1380 | 1850 | 800 |  | 4030 MT |

MERKEZ VE İLÇELERDE 2023 YILINDA KANALİZASYON İLE İLGİLİ YAPILAN YATIRIMLAR (ÖZEL İDARE VE İLLER BANKASI DESTEKLİ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. NO** | **İLÇE ADI** | **KÖY ADEDİ** | **KORİGE BORU - ŞEBEKE- ONARIM (m)** | **FOSEPTİK (ADET)** | **BACA BİLEZİK (ADET)** | **BACA KAPAĞI SFÖRO DÖKÜM (ADET)** | **BORU ALIMI (m)** | **TUTARI** |
| 1 | Merkez | 9 | 12300 | 16 | 480 |  |  | 1.535.450,00 |
| 2 | Adilcevaz | 3 | 4050 | 2 | 84 |  |  | 474.066,45 |
| 3 | Ahlat |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Güroymak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hizan |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mutki | 8 | 8350 | 1 | 44 |  |  | 783.982,00 |
| 7 | Tatvan | 3 | 8250 | 4 | 75 |  |  | 507.660,54 |
| **TOPLAM** | | **14** | **23.580** | **14** | **233** |  |  | **3.301.158,99** |

2020 YILINDA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE İLİMİZ MERKEZ İLÇE KÖYLERİ KANALİZASYON VE İÇMESUYU ŞEBEKE TAMİR, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ İLE GEREKLİ MALZEME ALIMI

LİSTESİ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇESİ | KÖYÜ | MALZEME ADI | MİKTARI | FATURA MİKTARI |
| MERKEZ | TATLIKAYNAK BÖLÜKYAZI VE KÖMÜRYAKAN | SONDAJ İNKİŞAFI |  | 30.385,00 |
| MERKEZ | SARIKONAK | KANALİZASYON ONARIMI İŞİ |  | 6.077,00 |
| MUTKİ | ALKOYUN | İÇMESUYU ONARIM YAPIM İŞİ |  | 47.141,00 |
| MUTKİ | EKİZLER | KANALİZASYON ONARIMI YAPIM İŞİ. |  | 46.905,00 |
| MERKEZ | MERKEZ KÖYLER | ÇİMENTO ALIMI |  | 4.602,00 |
| MUTKİ | YUVALIDAM | KANALİZASYON ONARIMI YAPIM İŞİ. |  | 45.430,00 |
| MERKEZ | KİREÇTAŞI | İÇMESUYU GES BAKIM ONARIM İŞLERİ |  | 46.964,00 |
| MERKEZ | YANLIZÇAMLAR VE KARINCA | KANALİZASYON ONARIM İŞİ |  | 35.105,00 |
| MERKEZ | MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİNDE KULLANMAK İÇİN | KANALİZASYON BORUSU ALIMI |  | 46.610,00 |
| MERKEZ | KİREÇTAŞI VE YUMURTATEPE | KANALİZASYON ONARIMI |  | 44.840,00 |
| MERKEZ | ARIDAĞ KÖYÜ KOLİBİK MZ. | SONDAJ YAPIM İŞİ. |  | 47.188,20 |
| MERKEZ | 55 KÖYE | KLOR ALIM İŞİ. |  | 13.629,00 |
| MERKEZ | MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİNDE KULLANMAK İÇİN | BORU ALIMI |  | 47.190,56 |
| MUTKİ | BOĞAZÖNÜ | EK KANALİZASYON YAPIM İŞİ. |  | 31.329,00 |
| MERKEZ | MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİNDE KULLANMAK İÇİN | BORU ALIMI |  | 46.023,54 |
| MERKEZ | YAYGIN | İÇMESUYU ONARIMI İŞİ |  | 42.300,00 |
| MERKEZ VE MUTKİ | AĞAÇDERE YAVUZLAR MZ. VE ÇİTLİYOL | DALGIÇ DEĞİŞİMİ VE ONARIM İŞİ. |  | 32.332,00 |
| MERKEZ | KAYABAŞIKARBASTI DOĞANLI MZ. | DALGIÇ ONARIMI VE DİNAMU DEĞİŞİMİ ONARIM İŞİ. |  | 10.997,60 |
| MUTKİ | EKİZLER | KANALİZASYON TESİSİ YAPIM İŞİ |  | 42.244,00 |
| MERKEZ | ÇİTLİYOL | DALGIÇ DEĞİŞİMİ VE MONTAJ VE DEMONTAJ |  | 18.762,00 |
| MUTKİ | YAZIÇIK VE KARAKOL | İÇMESUYU VE KANALİZASYON ONARIM İŞİ. |  | 39.884,00 |

KANALİZASYON BORUSU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇESİ | ÖDENEĞİN KAYNAĞI | 100 VEYA 150 mm SN8  Korige Boru | 200 mm SN8  Korige Boru | TOPLAM | FATURA MİKTARI |
| MERKEZ | ÖZEL İDARE | 750 | 550 | 1300 MT |  |
| ADİLCEVAZ | ÖZEL İDARE |  |  |  |  |
| AHLAT | ÖZEL İDARE |  |  |  |  |
| GÜROYMAK | ÖZEL İDARE |  |  |  |  |
| HİZAN | ÖZEL İDARE |  |  |  |  |
| MUTKİ | ÖZEL İDARE | 450 | 550 | 1000 MT |  |
| TATVAN | ÖZEL İDARE |  |  |  |  |
| TOPLAM |  | 1200 | 1100 | 2300 MT |  |

SONDAJ İŞLEMLERİ YAZILACAK

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇESİ | ÖDENEĞİN KAYNAĞI |  |  | TOPLAM | FATURA MİKTARI |
| Merkez | ÖZEL İDARE | Arıdağ Kulibik |  | 47.188,20 | 47.188,20 |
| Merkez | ÖZEL İDARE | Tatlıkaynak Kömüryakan ve Bölükyazı sondaj inkişaf ve kuyu temizleme |  | 30.385,00 | 30.385,00 |
| Merkez | ÖZEL İDARE | İçgeçit ve Doğruyol Çadırlı Mz. |  | 211.102,00 | 211.102,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  | 288.675,20 |

B- ASKERİ SAVUNMA HİZMETLERİ

B-ASKERİSAVUNMAHİZMETLERİ

ASKERİSAVUNMAHİZMETLERİÖDENEKDURUMU(İlJandarmaKomutanlığı)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDANGELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| Toplam Ödenek | Harcanan | ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | ToplamHarcama |
| - | - | 23.162.089,14 | 1.416.084,10 | 23.162.089,14 | 1.416.084,10 |

İlJandarmaKomutanlığınabağlıbirlik,hizmetvelojmanbinalarınınbakımveonarımlarıiçinharcama yapılmıştır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | PROJE ADI | SEKTÖRÜ | İHALE BEDELİ (KDV  Hariç) | TOPLAM MALİYE TBEDELİ | FİZİKİ GERÇ. (%) | PROJENİNSON DURUMU |
| 1 | BİTLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TOKİ LOJMANLARIK-5, K-7 K-8 BİNALARININVEMERKEZ VOLKANAPT.6DAİREİLE KALENDER APT 6 DAİRE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ  YAPIMişi. | JANDARMA | 919.862,04 | 1.227.007,66 | 100 | TAMAMLANDI |
| 2 | BİTLİS TATVAN YELKENLİ J.KRK.K.LIĞI SUHATTIVESUDEPOSU ONARIMI YAPIM İŞİ | JANDARMA | 157.563,70 | 189.076,44 | 100 | TAMAMLANDI |
| Sıra No | PROJE ADI | SEKTÖRÜ | İHALE BEDELİ (KDV  Hariç) | TOPLAM MALİYE TBEDELİ | FİZİKİ GERÇ. (%) | PROJENİNSON DURUMU |
| 1 | BİTLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TOKİ LOJMANLARIK-5, K-7 K-8 BİNALARININVEMERKEZ VOLKANAPT.6DAİREİLE KALENDER APT 6 DAİRE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ  YAPIMişi. | JANDARMA | 919.862,04 | 1.227.007,66 | 100 | TAMAMLANDI |
| 2 | BİTLİS TATVAN YELKENLİ J.KRK.K.LIĞI SUHATTIVESUDEPOSU ONARIMI YAPIM İŞİ | JANDARMA | 157.563,70 | 189.076,44 | 100 | TAMAMLANDI |

BİTLİSİLJANDARMAKOMUTANLIĞITOKİLOJMANLARIK-5,K-7K-8BİNALARININVE MERKEZ VOLKAN VE KALENDER APARTMANI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | PROJE ADI | SEKTÖRÜ | İHALE BEDELİ (KDV  Hariç) | TOPLAM MALİYET BEDELİ | FİZİKİ GERÇ. (%) | PROJENİN SON DURUMU |
| 1 | GaziTepeÜsBölgesiveTesisleriYapımİşi | Bitlis İl J.K.lığı | 3.750.000,00 | 4.425.000,00  (565.969,84 TL işartışıyapılmıştır.) | %100 | Geçici Kabul İşlemleriTamamlanmıştır.  (Tespitedilen 21 kalemeksiklikBitlis İl ÖzelİdaresiveKÖYDES’eyazılıolarakbildirilmiştir. |

YAPILAN İŞLERE AİT RESİM EKLENECEK



**SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| Toplam Ödenek | Harcanan | Toplam Ödenek | Harcanan | Toplam Ödenek | Toplam Harcama |
| 1.000.000 | 644.318,58 |  |  | 1.000.000 | 644.318,58 |

İl Özel İdaresi 2023 yılı Bütçesinden Sivil Savunma Hizmetleri için 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bunun 644.318,58 TL’si, teknik malzeme alımı, afet konteyneri yapımı, Kepçe Kiralama işi, arama kurtarma malzemeleri alımı vb. işler için harcanmıştır.

**D- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ**

**KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (Emniyet Müdürlüğü)**

**D- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ**

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (Emniyet Müdürlüğü)

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (Emniyet Müdürlüğü)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | ToplamHarcama |
| 8.091.529,98 TL | 1.468.678,12 TL |  |  | 8.091.529,98 TL | 1.468.678,12  TL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | PROJE ADI | SEKTÖRÜ | İHALE BEDELİ  (KDV Hariç) | TOPLAM MALİYET BEDELİ | FİZİKİ GERÇ. (%) | PROJENİN SON DURUMU |
| 1 | Bitlis Merkez, Tatvan, Güroymak, Hizanİlçeleri 10 adet KGYS NoktaYapımİşi | Güvenlik | 268.000,00 TL | 321.600,00TL | %100 | TAMAMLANDI |
| 2 | KGYSveÇGKS BakımOnarımİşi | Güvenlik | 618.156,35TL | 741.787,62 TL | %100 | TAMAMLANDI |
| 3 | ÇGKS MuhtelifMalzemeAlımİşi | Güvenlik | 140.075,00 TL | 165.288,50 TL | %100 | TAMAMLANDI |
| 4 | EmniyetMüdürlüğüHizmetlerindeKullanılanaraçlarınTepeLambasıve Siren Montajİşi | Güvenlik | 41.240,00 TL | 49.488,00 TL | %100 | TAMAMLANDI |
| 5 | Hizanİlçesi KGYS Merkezi 4 Adet Led DuvarEkran Tamir Edilmeİşi | Güvenlik | 17.500,00 TL | 21.000,00 TL | %100 | TAMAMLANDI |
| 6 | Santral Kart AlımİşiveJenaratörününArızasınınGiderilmesi | Güvenlik | 20.453,33 TL | 24544,00 TL | %100 | TAMAMLANDI |
| 7 | SSD KART vemuhtelifmalzemealımı | Güvenlik | 40.375,00 TL | 48.450,00 TL | %100 | TAMAMLANDI |
| 8 | YazıcıveTarayıcıBakımOnarımİşi | Güvenlik | 62,933,33 TL | 75.520,00TL | %100 | TAMAMLANDI |
| 9 | SSD kart Alımİşi | Güvenlik | 17.500,00TL | 21.000,00TL | %100 | TAMAMLANDI |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | PROJE ADI | SEKTÖRÜ | İHALE BEDELİ  (KDV Hariç) | TOPLAM MALİYET BEDELİ | FİZİKİ GERÇ. (%) | PROJENİN SON DURUMU |
| 1 | HİZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | DKH | 16.900.000,00 TL |  | 0 | Yerteslim 24.07.2023 tarihindeyapılmıştır.Süreçdevametmektedir |
| 2 | BİTLİS BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | ULAŞTIRMA | 6.888.000,00 TL | 12.174.968,87 TL  (Kdv+fiyatfarkı+işartışı) | %100 | 27.12.2023 tarihindegeçicikabulüyapıldı. |

**E- TARIM HİZMETLERİ FAALİYETLERİ**

E- TARIM HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | PROJE ADI | PROJE BEDELİ (TL) | ÖZEL İDARE BÜTÇESİ (TL) | ÇİFTÇİ KATKISI (TL) | FİZİKİ  GERÇEKLEŞME |
| 1 | Fıstık Budama Projesi | 20.650,00 | 20.650,00 |  | Bitti |
| 2 | Süt Sağım Makinesi Alımı | 43.416,00 | 43.416,00 |  | Bitti |
| 3 | Mutki Fıstık Budama Projesi | 20.000,00 | 20.000,00 |  | Bitti |
| 4 | Hizan Fıstık Budama Projesi | 20.000,00 | 20.000,00 |  | Bitti |

G- SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | ToplamHarcama |
| 7.590.532,00 | 7.590.532,00 | 29.937.699,50 | 21.518.231,50 | 37.528.231,50 | 29.108.763,50 |

Sağlık hizmetleri için ayrılan ödenek tıbbi cihaz ve malzeme alımı işlerinde kullanılmıştır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | PROJE ADI | SAĞLIK | SON DURUM | İHALE BEDELİ  (KDV Hariç) | TOPLAM MALİYET  BEDELİ | PROJENİN SON  DURUMUNA AİT FOTOĞRAF |
| 1 | BitlisTatvanEsentepe 2-3 Hek. ASM Yapımİşi | Sağlık | Geçici Kabul Yapıldı | 3.680.000,00 | 4.759.359,29 |  |
| 2- | BitlisAdilcevazGöldüzü 2-3 Hek. ASM Yapımİşi | Sağlık | İnşaatıdevamediyor | 3.839.000,000 | 4.050.636,92 |  |
| 3- | BitlisAhlatKırklar 2-3 Hek. ASM Yapımİşi | Sağlık | İnşaatı devam ediyor | 3.498.000,00 | Henüzödemeyapılmadı |  |
| 4- | BitlisMutkiEkizlerSağlıkeviYapımİşi | Sağlık | İnşaatıkışsebebiylebaşlamadı | 1.752.000,00 |  |  |
| 5- | BitlisMutki 5-6 Hek. ASM+112 ASHİ Yapımİşi | Sağlık | İnşaatı devam ediyor | 8.244.600,00 | 4.633.267,22 |  |
| 6- | BitlisAhlatOvakışla ASM ÇevreDuvarıYapımİşi | Sağlık | 10.11.2023 | 156.800,00 | 168.000,00 | Tamamlandı |
| 7- | BitlisAhlatAileSağlığıMerkeziOnarımİşi | Sağlık | 11/12/2023 | 140.300,00 | 157.136,00 | Tamamlandı |
| 8- | BitlisOvakışla ASM Korkuluk, BoyaveÇevreDüzenlemeİşi | Sağlık | 12/04/2023 | 149.580,00 | 159.300,00 | Tamamlandı |

#### KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

TURİZM HİZMETLERİ ÖDENEK DURUMU

ÖDENEKLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.NO | AÇIKLAMA | TUTAR |
| 1. | Bütçe | 0,00 |
| 2. | Bakanlık ve Diğer Resmi Kurumlar | 0,00 |
| 3. | 2022 ’den Devir | 59.891.308,38 |
| 4. | Ek Ödenek | 500.000,00 |
| 5. | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 0,00 |
| 6. | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 0,00 |
| TOPLAM | |  |

ÖDENEKLERİN YIL SONU DURUMU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.NO | AÇIKLAMA | TUTAR |
| 1. | Harcanan ( 5 ) | 499.835,50 |
| Harcanan ( 8 ) | 85.827.083,74 |
| 2. | 2024 ’a Devreden ( 5 ) | 0,00 |
| 2024 a Devreden ( 8 ) | 12.568.500,64 |
| 3. | İmha Edilen | 164,50 |
| 4. | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 0,00 |
| 5. | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 0,00 |
| TOPLAM | |  |

CARİ HARCAMALAR Ekonomik Düz.II.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARCAMA ADI | ÖDENEK | HARCAMA | İMHA | DEVİR | GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) |
| 05.2  HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARELERİN YARDIMLARI DAHİL) | 357.940,00 | 0,00 | 0,00 | 357.940,00 |  |
| 03.2  TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 40.070,33 |  | 0,00 | 40.070,33 |  |
| 03.6  TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 500.000,00 | 499.835,50 | 164,50 | 0,00 |  |
| 03.8  GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |

YATIRIM HARCAMALARI Fonksiyonel Düzey

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARCAMA ADI | ÖDENEK | HARCAMA | İMHA | DEVİR | GERÇEKLEŞME  ORANI ( % ) |
| 05.2  Mahali İdareler Yardımı | 357.940,00 | 0,00 | 0,00 | 357.940,00 |  |
| 03.2  Tüketime Yönelik Malzeme Alımı | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 03.2  Tüketime Yönelik Malzeme Alımı | 40.070,33 |  | 0,00 | 40.070,33 |  |
| 03.6 Temsil Ağırlama giderleri | 500.000,00 | 499.835,50 | 164,50 | 0,00 |  |
| 3.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06.5 Anıtsal Yapı Proje  Rolöve Restorasyon yapı | 127.195,02 | 0,00 | 0,00 | 127.195,02 |  |
| 03.8  Sivil Mimarlık Taşıyan Onarım | 31.790,64 | 0,00 | 0,00 | 31.790,64 |  |
| 06.1 TURIZM SEKTORU ANA PLANI VE FIZIKSEL PLANLAMALARI ILE ALTYAPI CED VE ETUD PROJELERI | 331.927,29 | 331.927,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06.1  Ahlat Selçuklu Mezarlığı teşhir tanzim alımı | 233.354,06 |  | 0,00 | 233.354,06 |  |
| 06.01  Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı kazı giderleri | 3.171.559,00 | 3.171.559,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06.4 AHLAT İLÇESİ KALE MAHALLESİ 425  ADA 23 PARSEL KAMULAŞTIRMA | 3.976.430,43 | 3.976.430,43 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06.7 TATVAN  KÜLTÜR  MERKEZİ  ONARIM İŞİ | 2.270.976,60 | 1.359.522,26 | 0,00 | 834..754,34 |  |
| 6.5 BİTLİS İL HALK  KÜTÜPHANESİ | 4.841.383,72 | 0,00 | 0,00 | 4.841.383,72 |  |
| 6.07-BİTLİS ANITLARI  RESTORASYONU | 5.535.490,14 | 3.438.667,03 | 0,00 | 2.096.823,11 |  |
| 6.07-BİTLİS KALESİ  RESTORASYONU  VE ÇEVRE  DÜZENLEME İŞİ | 50.083.751,53 | 50.082.56,35 | 0,00 | 1.188,18 |  |
| 0.07-Ahlat Selçuklu  Mezarlığı Onarım  ve Çevre  Düzenlenmesi | 23.270.603,49 | 23.270.599,49 | 0,00 | 4.000,51 |  |
| 06.01-Malazgirt Savaş Alanı Tespitine Yönelik Arkeolojik Araştırma Projesi | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |

**II-**

EĞİTİM HİZMETLERİ ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | ToplamHarcama |
| 11.825.000,00 TL | 11.825.000,00 TL | 53.650.000,00 TL | 35.650.000,00 TL | 65.475.000,00 TL | 47.475.000,00 TL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **PROJE ADI** | **SEKTÖRÜ** | **İHALE BEDELİ (KDV**  **Hariç)** | **TOPLAM MALİYET BEDELİ** | **FİZİKİ GERÇ. (%)** | **PROJENİN SON DURUMU** |
| 1 | BOZBURUN KÖYÜ ORTAOKULU | Eğitim | 2.603.000,00 | 3.136.540,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 2 | İKİKUBBE MAH.ORTAOKULU | Eğitim | 4.878.913,00 | 5.822.117,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 3 | İMAM HATİP ORTAOKULU | Eğitim | 4.738.000,00 | 5.655.840,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 4 | AHLAT MERKEZ ANAOKULU | Eğitim | 1.453.571,00 | 1.765.214,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 5 | GÖZTEPE KÖYÜ İLKOKULU | Eğitim | 853.150,00 | 1.006.717,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 6 | ŞEHİT MAHİR AYABAK ANAOKULU | Eğitim | 1.461.350,00 | 1.724.393,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 7 | ALİ AYBER ORTAOKULU | Eğitim | 5.541.400,00 | 2.760.494,00 | 40 | İNŞAAT DEVAM EDİYOR |
| 8 | OVAKIŞLA ORTAOKULU | Eğitim | 6.332.310,00 | 00 | 0 | YER TESLİMİ YAPILDI. |
| 9 | BEŞ MİNARE ANADOLU LİSESİ VE PANSİYON BİNASI GÜÇLENDİRME İŞİ | Eğitim | 4.113.000,00 | 4.853.340,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 10 | GÜZELDERE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GÜÇLENDİRME İŞİ | Eğitim | 3.448.300,00 | 4.068.994,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 11 | GÜROYMAK ANADOLU LİSESİ PANSİYONU GÜÇLENDİRME İŞİ | Eğitim | 1.904.720,00 | 2.247.569,60 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 12 | TATVAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATÖLYE BİNALARININ GÜÇLENDİRME İŞİ | Eğitim | 3.629.500,00 | 4.282.810,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 13 | GÜROYMAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRME İŞİ | Eğitim | 2.082.670,00 | 2.457.550,60 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 14 | SEYDİ ALİ REİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GÜÇLENDİRME İŞİ | Eğitim | 2.763.450,00 | 3.260.871,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 15 | GÜROYMAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EK BİNA YAPIM İŞİ | Eğitim | 261.540,00 | 308.617,20 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 16 | TOKİ ORTAOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 151.513,13 | 178.786,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 17 | GÜROYMAK İLÇESİNE BAĞLI 5 TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 448.999,13 | 529.819,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 18 | SADETTİN AKA ORTAOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 136.313,00 | 160.849,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 19 | TATVAN İLÇESİNE BAĞLI 5 TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 483.000,00 | 569.940,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 20 | MERKEZ İLÇEYE BAĞLI 5 TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 594.349,00 | 701.331,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 21 | TATVAN İLÇESİNE BAĞLI 5 ORTAÖĞRETİM OKULUNU VE 2 PANSİYON BİNASININ DOĞALGAZDÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 1.049.000,49 | 1.237.820,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 22 | ŞEHİT MAHİR AYABAK İLKOKULU-ORTAOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 387.380,00 | 457.108,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 23 | GÜROYMAK İLÇESİNE BAĞLI 5 TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 444.949,49 | 525.040,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 24 | VANGÖLÜ ORTAOKULU VE SELAHADDİN EYYUBİ ORTAOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 251.500,00 | 296.770,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 25 | NECİP FAZIL KISAKÜREK İLKOKULU-ORTAOKULU VE TOKİ AHMET EREN İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 336.449,49 | 397.010,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 26 | MERKEZ İLÇEYE AİT 4 ORTAÖĞRETİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 1.398.979,13 | 1.644.895,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 27 | SELAHADDİN EYYUBİ ORTAOKULU VE TOBB İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 323.000,00 | 381.140,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 28 | TATVAN KIZ İMAM HATİP LİSESİ PANSİYON BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 310.999,00 | 366.978,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 29 | TATVAN İLÇESİNE BAĞLI 8 ADET TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 1.299.999,00 | 1.533.998,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 30 | AHLAT HALK EĞİTİM MERKEZİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 118.899,13 | 140.300,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 31 | MERKEZ İLÇEYE BAĞLI 4 TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 381.493,00 | 450.161,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 32 | NURULLAH EREN ANADOLU LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 319.888,00 | 377.467,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 33 | 100.YIL ORTAOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 279.900,00 | 330.282,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ |
| 34 | AHLAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATÖLYE YEMEKHANESİ,PANSİYON BİNASI VE YEMEKHANESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Eğitim | 884.800,00 | 1.044.064,00 | 100 | İNŞAAT BİTTİ. |

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VKN** | **TERTİP** | **ONAYLI** | | **TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME** | **HARCAMA** |
| **ÖDENEK GÖNDERME** | **TENKİS** |
| **0080770407** | **BİTLİS ADİLCEVAZ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ** | **2.485.098,48** | **-6.866,61** | **2.478.231,87** | **2.509.628,95** |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-01.01 | 172.061,94 | 0,00 | 172.061,94 | 172.061,94 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-01.02 | 322.807,55 | 0,00 | 322.807,55 | 322.807,55 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-01.03.10 | 896.740,27 | 0,00 | 896.740,27 | 896.740,27 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-01.03.30 | 366.406,54 | 0,00 | 366.406,54 | 366.406,54 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-01.03.50 | 100.455,60 | 0,00 | 100.455,60 | 133.659,68 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-02.01 | 21.642,61 | 0,00 | 21.642,61 | 21.642,61 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-02.02 | 54.241,19 | 0,00 | 54.241,19 | 54.241,19 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-02.03 | 302.352,78 | 0,00 | 302.352,78 | 302.352,78 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-03.02 | 180.702,00 | 0,00 | 180.702,00 | 179.329,15 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-03.03.10 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 | 1.835,85 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-03.05 | 7.885,00 | -6.837,75 | 1.047,25 | 1.047,25 |
|  | 3.15.47.0-0016.0067-01-03.07 | 41.033,00 | -1,40 | 41.031,60 | 41.031,60 |
|  | 98.900.9007.0-0016.0067-01-03.05 | 16.500,00 | -27,46 | 16.472,54 | 16.472,54 |
| **0100498825** | **BİTLİS AHLAT ENGELSİZ YAŞAM BAKIM MERKEZİ (ÖZÜRLÜ BAKIM**  **VE REHABİLİTASYON MERKEZİ)** | **7.548.905,82** | **-103.539,50** | **7.445.366,32** | **7.474.250,34** |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-01.01 | 406.520,99 | 0,00 | 406.520,99 | 406.520,99 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-01.02 | 83.992,88 | 0,00 | 83.992,88 | 83.992,88 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-01.03.10 | 2.433.953,78 | 0,00 | 2.433.953,78 | 2.433.953,78 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-01.03.30 | 304.381,24 | 0,00 | 304.381,24 | 304.381,24 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-01.03.40 | 128.500,00 | -10.579,64 | 117.920,36 | 117.920,36 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-01.03.50 | 751.591,18 | 0,00 | 751.591,18 | 751.591,18 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-01.03.90 | 249.605,81 | 0,00 | 249.605,81 | 249.605,81 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-01.04 | 190.587,76 | 0,00 | 190.587,76 | 227.628,44 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-02.01 | 52.311,30 | 0,00 | 52.311,30 | 52.311,30 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-02.02 | 14.027,84 | 0,00 | 14.027,84 | 14.027,84 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-02.03 | 856.161,56 | 0,00 | 856.161,56 | 856.161,56 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-02.04 | 46.663,48 | 0,00 | 46.663,48 | 46.663,48 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-03.02 | 1.766.550,00 | -80.170,58 | 1.686.379,42 | 1.682.496,07 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-03.03.10 | 19.950,00 | -3.927,75 | 16.022,25 | 13.576,43 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-03.05 | 70.644,00 | -6.152,62 | 64.491,38 | 62.957,84 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-03.07 | 45.836,00 | -595,24 | 45.240,76 | 45.240,76 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-03.08 | 60.000,00 | -286,40 | 59.713,60 | 59.660,80 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-03.09 | 12.500,00 | -1.300,70 | 11.199,30 | 11.199,30 |
|  | 6.21.62.0-0016.0067-01-05.04 | 47.085,00 | -525,65 | 46.559,35 | 46.318,20 |
|  | 98.900.9007.0-0016.0067-01-03.05 | 8.043,00 | -0,92 | 8.042,08 | 8.042,08 |

#### SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

2023 yılı İl Müdürlüğümüzün bütçe hedefleri açısından başarılı bir yıl olmuştur. Bütçe hedeflerine ulaşılmasında ve gerçekleştirilmesinde belli bir plan dâhilinde hareket edilmesi ve belirlenen stratejik hedeflerin etkisi çok olmuştur. İl Müdürlüğümüzün son beş yıllık bütçesi aşağıya çıkarılmıştır.

#### YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| Toplam Ödenek | Harcanan | Toplam Ödenek | Harcanan | Toplam Ödenek | Toplam Harcama |
| 2.310.000,00 | 2.104.969,34 | 0,00 | 0,00 | 2.310.000,00 | 2.104.969,34 |

Encümen Müdürlüğünce İl Genel Meclisi ve İl Encümeni üyelerine ait ödemeler yapılmıştır.

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | ToplamHarcama |
| **14.670.834,38** | **14.670.834,38** | 0 | 0 | **14.670.834,38** | **14.670.834,38** |

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜNCE İHALESİ YAPILAN İŞLER

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | İŞİN/HİZMETİN/SATIN ALIMIN ADI | İHALE USULÜ | İHALE TARİHİ | İHALEYE GİREN İSTEKLİ SAYISI VE YAKLAŞIK MALİYET TUTTARI | SÖZLEŞME BEDELİ (TL) |
| 1 | Bitlis İl ÖzelİdaresiHizmetAraçlarıiçinDokuzKalemLastikAlımİşi | Açıkİhale | 16.07.2023 | 1 İstekli  688.426,67-TL | 684.000,00-TL |
| 2 | Bitlis İl ÖzelİdaresiHizmetAraçlarıiçin 500.000 LitreMotorinAlımİşi | Açıkİhale | 28.09.2023 | 7 İstekli  3.210.000,00-TL | 2.790.000,00-TL |
| 3 | Bitlis İl Özelİdaresi 2022 YılıPersonelServisiKiralamahizmetAlımİşi | Açıkİhale | 15.12.2023 | 3 İstekli  204.930,00-TL | 106.007,00-TL |
| 4 | Bitlis İl ÖzelİdaresiHizmetAraçlarıiçin2022 YılıZorunluTrafikSigortasıHizmetAlımİşi | Açıkİhale | 25.11.2023 | 1 İstekli  201.050,00-TL | 138.850,00-TL |
| 5 |  |  |  |  |  |

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ**

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU**

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÜTÇE** | | **BAKANLIKLARDAN GELEN** | | **BÜTÇE+BAKANLIK** | **BÜTÇE+BAKANLIK** |
| **ToplamÖdenek** | **Harcanan** | **ToplamÖdenek** | **Harcanan** | **ToplamÖdenek** | **ToplamHarcama** |
| 3.559.860,87 | 2.404.881,67 | 3.145.933,01 | 3.145.933,01 | 6.705.793,88 | 5.550.814,68 |

|  |  |
| --- | --- |
| **BİTLİS MERKEZ DOĞRUYOL KÖYÜ ÇADIRLI MEZRASI MERA İYİLEŞTİRME PROJESİ YAPIM İŞİ** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 606.418,07TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 659.609,70 TL |
| Sulanan Arazi Miktarı (Dekar) | - |
| Durumu | Yeni Tesis |
| Yapımı | Tamamlandı. |
| FaydalananÇiftçiSayısı | 150 |

|  |  |
| --- | --- |
| **BİTLİS TATVAN TOKAÇLI KÖYÜ-III SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 1.742.516,96TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 1.620.091,30 |
| Sulanan Arazi Miktarı (Dekar) | 4600 |
| Durumu | Yeni Tesis |
| Yapımı | Tamamlandı. |
| Faydalanan Çiftçi Sayısı | 150 |

|  |  |
| --- | --- |
| **BİTLİS AHLAT SAKA KÖYÜ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 1.477.248,94TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 1.358.588,84 TL |
| Sulanan Arazi Miktarı (Dekar) | 227 |
| Durumu | Yeni Tesis |
| Yapımı | Tamamlandı. |
| Faydalanan Çiftçi Sayısı | 105 |

|  |  |
| --- | --- |
| **BİTLİS MERKEZ YUKARI İÇMELİ, YOLCULAR, ORTAKAPI, KİREÇTAŞI, AŞAĞI KARABOY KÖYLERİ SULAMA SUYU İLE HAYVAN İÇME SUYU TESİSLERİ BAKIM, ONARIM VE YENİ YAPIM İŞİ** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 653.379,19TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 755.936,88 TL |
| Sulanan Arazi Miktarı (Dekar) | 155 |
| Durumu | Yeni Tesis |
| Yapımı | Tamamlandı. |
| Faydalanan Çiftçi Sayısı | 130 |

|  |  |
| --- | --- |
| **BİTLİS HİZAN NURS VE MUTKİ ÖZEN KÖYLERİ SULAMA SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 687.616,60 TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 701.311,19 TL |
| Sulanan Arazi Miktarı (Dekar) | 97 |
| Durumu | Yeni Tesis |
| Yapımı | Tamamlandı. |
| Faydalanan Çiftçi Sayısı | 53 |

|  |  |
| --- | --- |
| **BITLIS MERKEZ VE İLÇE KÖYLERINDE KULLANILMAK ÜZERE TARIMSAL SULAMA AMAÇLI KÜRESEL VANA, MAŞON, KANGAL VE KORUGE BORU ALIM İŞI** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 62.810,20 TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 70.337,44TL |
| Yapımı | Tamamlandı. |

|  |  |
| --- | --- |
| **BITLIS MERKEZ VE İLÇE KÖYLERINDE KULLANILMAK ÜZERE TARIMSAL SULAMA AMAÇLI PVC, POLIETILEN BORU VE SULAMA BAĞLANTI APARATLARI ALIM İŞI** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 136.578,00 TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 159.335,40 TL |
| Yapımı | Tamamlandı. |

|  |  |
| --- | --- |
| **BITLIS MERKEZ VE İLÇE KÖYLERINDE KULLANILMAK ÜZERE TARIMSAL SULAMA AMAÇLI KANGAL VE KORUGE BORU ALIM İŞI** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 98.419,00 TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 106.028,40 TL |
| Yapımı | Tamamlandı. |

|  |  |
| --- | --- |
| **BITLIS MERKEZ VE İLÇE KÖYLERINDE KULLANILMAK ÜZERE TARIMSAL SULAMA AMAÇLI KANGAL VE KORUGE BORU ALIM İŞI** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 47.730,00 TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 55.444,80 TL |
| Yapımı | Tamamlandı. |

|  |  |
| --- | --- |
| **BITLIS İL ÖZEL İDARESI VE VALI KONAĞININ ÇEVRE DÜZENLEMESI IÇIN ÇIÇEK ALIM İŞ** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 17.750,00 TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 17.582,00 TL |
| Yapımı | Tamamlandı. |

|  |  |
| --- | --- |
| **BITLIS MUTKI EKIZLER KÖYÜ TARIMSAL SULAMA AMAÇLI DIK KANAL YAPIM İŞI** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 38.959,88TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 46.548,72 TL |
| Sulanan Arazi Miktarı (Dekar) | 63 |
| Durumu | Yeni Tesis |
| Yapımı | Tamamlandı. |
| Faydalanan Çiftçi Sayısı | 17 |

|  |  |
| --- | --- |
| **BITLIS MERKEZ TATLIKAYNAK KÖYÜ ÇAYIR MEZRASI SULAMA SUYU TESİSİ AMAÇLI GÜNEŞ PANELİ YAPIM İŞİ** | |
| KeşifBedeli (KDV Hariç) | 803.795,52 TL |
| Harcama (KDV Dahil) | 0,00 TL |
| Sulanan Arazi Miktarı (Dekar) | 170 |
| Durumu | Yeni Yapılacak Tesis |
| Yapımı | Projeninsözleşmesiyapılmışolup 2024 yılıçalışmadönemiiçerisindetamamlanacaktır. |
| Faydalanan Çiftçi Sayısı | 70 |

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE | | BAKANLIKLARDAN GELEN | | BÜTÇE+BAKANLIK | BÜTÇE+BAKANLIK |
| ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | Harcanan | ToplamÖdenek | ToplamHarcama |
| 15.862.001,00 | 7.569.714,05 | 106.622.269,46 | 106.889.941,23 | 122.484.270,56 | 114.459.655,28 |

**I. Kat Sathi Asfalt Kaplama ve BSK Asfalt Altyapı Sıkıştırma Çalışmaları;**

1. ve 2. Kat Sathi Kaplama Asfalt Çalışmaları;

**ENVANTER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **İLÇE ADI** | **ASFALT** | | **STABLİZE** | | **PARKE TAŞI** | | **TESVİYE** | | **HAMYOL** | | **TOPLAM** |
| **Km** | **%** | **Km** | **%** | **Km** | **%** | **Km** | **%** | **Km** | **%** | **Km** |
| **1** | **MEKEZ** |  |  | **11** |  | **38.5** |  | **99** |  |  |  |  |
| **2** | **ADİLCEVAZ** |  |  |  |  | **7.7** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **AHLAT** |  |  |  |  | **8.8** |  | **4.4** |  |  |  |  |
| **4** | **HİZAN** |  |  | **22** |  | **22** |  | **136.4** |  |  |  |  |
| **5** | **GÜROYMAK** |  |  | **11** |  | **13.2** |  | **0,77** |  |  |  |  |
| **6** | **MUTKİ** |  |  | **22** |  | **33** |  | **9.02** |  |  |  |  |
| **7** | **TATVAN** |  |  | **5.5** |  | **16.5** |  | **40.7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | |  |  | **71.5** |  | **139.7** |  | **290.4** |  |  |  | **501,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. NO** | **İLÇE ADI** |  |  | | | | | | | | | |
| **ASFALT (Km)** | **%** | **STABLİZE (Km)** | **%** | **PARKE TAŞI (Km)** | **%** | **TESVİYE (Km)** | **%** | **HAM YOL (Km)** | **%** | **TOPLAM (Km)** |
| **1** | **MEKEZ** |  |  | **11** |  | **38.5** |  | **99** |  |  |  |  |
| **2** | **ADİLCEVAZ** |  |  |  |  | **7.7** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **AHLAT** |  |  |  |  | **8.8** |  | **4.4** |  |  |  |  |
| **4** | **HİZAN** |  |  | **22** |  | **22** |  | **136.4** |  |  |  |  |
| **5** | **GÜROYMAK** |  |  | **11** |  | **13.2** |  | **0,77** |  |  |  |  |
| **6** | **MUTKİ** |  |  | **22** |  | **33** |  | **9.02** |  |  |  |  |
| **7** | **TATVAN** |  |  | **5.5** |  | **16.5** |  | **40.7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | |  |  | **71.5** |  | **139.7** |  | **290,4** |  |  |  | **501,6** |

01.01.2023- 31.12.2023 tarih itibarı ile 820,70 km asfalt, 947,80km stabilize, 47,70Bsk km. Beton 69.40km Kilitli Parke Taşı, 131,00 km. Tesviye, 324.90 km Ham yol olmak üzere toplam 2341.50 km yol köy yolu ağımız bulunmaktadır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. NO** | **İLÇE ADI** |  |  | | | | | | | | | |
| **ASFALT (Km)** | **%** | **STABLİZE (Km)** | **%** | **PARKE TAŞI (Km)** | **%** | **TESVİYE (Km)** | **%** | **BETON (Km)** | **%** | **TOPLAM (Km)** |
| **1** | **Merkez** | **90.3** |  | **167.7** |  | **37.8** |  | **100** |  | **27.7** |  | **423.5** |
| **2** | **Adilcevaz** | **132.5** |  | **20.4** |  | **19.5** |  |  |  | 1.15 |  | **183.4** |
| **3** | **Ahlat** | **105.1** |  | **112.7** |  | **7.5** |  | **4** |  | 9 |  | **244.3** |
| **4** | **Hizan** | **110** |  | **247.1** |  | **4.6** |  | **144** |  | 9 |  | **529.7** |
| **5** | **Güroymak** | **100.3** |  | **51** |  | **19.2** |  | **1.7** |  | **2.2** |  | **180.4** |
| **6** | **Mutki** | **142** |  | **293.3** |  | **18.7** |  | **28.2** |  | **15.8** |  | **498** |
| **7** | **Tatvan** | **140.5** |  | **55.6** |  | **23.7** |  | **42** |  | **5.7** |  | **282.3** |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | | **820.7** |  | **947.8** |  | **131** |  | **324.9** |  | **69.4** |  | **2341.5** |

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

Mali Bilgiler: **AHLAT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNÜN**

**2023** Yılsonunda gerçekleşen bilgiler bulunaktadır.

ÖDENEKLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÇIKLAMALAR | TUTAR |
| 1 | Bütçe | 805.001,00 |
| 2 | Bakanlık ve Diğer Resmi Kurumlar | 0 |
| 3 | 2019’dan Devir | 267.692,80 |
| 4 | Ek Bütçe | 1.260.985,00 |
| 5 | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 1.786.947,00 |
| 6 | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 59.947,00 |
| TOPLAM | | **4.060.678,80** |

ÖDENEKLERİN YILSONU DURUMU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÇIKLAMA | TUTAR |
| 1 | Harcanan ( 5 ) | 2.531.919,66 |
|  | Harcanan ( 8 ) | 1.420.986,16 |
| 2 | 2022’e Devreden ( 5 ) | 27,96 |
|  | 2022’e Devreden (8 ) | 1.037,31 |
| 3 | İmha Edilen | 55,04 |
| 4 | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 1.786.947,00 |
| 5 | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 59.947,00 |
|  | TOPLAM | **5.681.026,13** |

**2023 YILINDA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN YARDIMLAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇIKLAMA(Ekonomik kod 2 li düzeyde)** | **Geçen Yıldan Devreden Ödenek** | **Bütçe İle Verilen Ödenek** | **Net Bütçe Ödeneği Toplamı** | **Bütçe Gideri Toplamı** |
| **1.İşin Adı; 01.06.0.00.000 ( 05 )05.02**  **Hazine Yardımları ( Mahalli İdare Yardımları )** | **0** | **1,00** | **1.727.001,00** | **1.727.000,00** |
|  |  |  |  |  |

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

Mali Bilgiler:

Yılsonunda gerçekleşen bilgiler bulunacaktır.

ÖDENEKLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÇIKLAMALAR | TUTAR |
| 1 | Bütçe | 568.502,00 |
| 2 | Bakanlık ve Diğer Resmi Kurumlar | 0,00 |
| 3 | 2020’dan Devir | 40.694,32 |
| 4 | Ek Bütçe | 1.660.820,00 |
| 5 | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 1.451.371,00 |
| 6 | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 1.371,00 |
| TOPLAM | | 3.720.016,32 |

ÖDENEKLERİN YILSONU DURUMU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÇIKLAMA | TUTAR |
| 1 | Harcanan ( 5 ) | 1.912.239,22 |
|  | Harcanan ( 8 ) | 1.697.807,16 |
| 2 | 2022’e Devreden ( 5 ) | 26.079,75 |
|  | 2022’e Devreden (8 ) | 2,01 |
| 3 | İmha Edilen | 83.888,18 |
| 4 | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 1.451.371,00 |
| 5 | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 1.371,00 |
|  | TOPLAM | 3.720.016,32 |

**2023 YILINDA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN YARDIMLAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇIKLAMA(Ekonomikkod 2 li düzeyde)** | **GeçenYıldanDevredenÖdenek** | **Bütçe İle VerilenÖdenek** | **Net BütçeÖdeneğiToplamı** | **BütçeGideriToplamı** |
| **1.İşin Adı:GedikpınarköyükollektörlüİçmeSuyuYapımı** | **0,00** | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **274.391,25** |
| **2.İşin Adı:Üzümveren ve Cevizyatağı KöylerininKöyİçiKilitli Parke Yapımı** | **0,00** | **1.175.608,75** | **1.175.608,75** | **206.500,00** |
| **3.İşin Adı:ÇıtakKöyüKanireşveÇayarasıKöyüAkbulutMezralarınınİçmesuyuYapımı** | **0,00** | **969.108,75** | **969.108,75** | **100.300,00** |
| **4.İşin Adı:KöyYollarındaKullanılmakÜzere alt TemelMalzemesiAlımı** | **0,00** | **868.808,75** | **868.808,75** | **59.000,00** |
| **5.İşin Adı: GölbaşıBeldesiKilitli Parke Yapımı (5.000M²)** | **0,00** | **809.808,75** | **809.808,75** | **147.500,00** |
| **6. İşinAdı: Karla MücadeledeÇalıştırılmakÜzereKiralananİşmakinalarıBedeli** | **0,00** | **662.308,75** | **662.308,75** | **159.300,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**HİZAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ**

**FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:**

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

Mali Bilgiler:

Yılsonunda gerçekleşen bilgiler bulunacaktır.

ÖDENEKLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÇIKLAMALAR | TUTAR |
| 1 | Bütçe | 558.101,00 |
| 2 | Bakanlık ve Diğer Resmi Kurumlar | 2.613.350,00 |
| 3 | 2020’dan Devir | 135.412,30 |
| 4 | Ek Bütçe |  |
| 5 | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 5.362.921,19 |
| 6 | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 33.190,00 |
| TOPLAM | | 8.656.594,49 |

ÖDENEKLERİN YILSONU DURUMU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÇIKLAMA | TUTAR |
| 1 | Harcanan ( 5 ) | 5.912.621,14 |
|  | Harcanan ( 8 ) | 2.641.345,51 |
| 2 | 2020’e Devreden ( 5 ) | 88.303,12 |
|  | 2020’e Devreden (8 ) | 47.109,18 |
| 3 | İmha Edilen | 5.571,61 |
| 4 | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 5.362.921,19 |
| 5 | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 33.190,00 |
|  | TOPLAM | 8.553.966,14 |

**2023 YILINDA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN YARDIMLAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇIKLAMA(Ekonomik kod 2 li düzeyde)** | **Geçen Yıldan Devreden Ödenek** | **Bütçe İle Verilen Ödenek** | **Net Bütçe Ödeneği Toplamı** | **Bütçe Gideri Toplamı** |
| **1.Yakıt Alımları** |  |  |  | **215.500** |
| **03.02 İş Makinası Kiralama** |  |  |  | **155.000** |
| **03.05 Köylere Malzeme Alımı** |  |  |  | **362.000** |
| **05.02 Yol Yapım ve Onarım** |  |  |  | **4.400,00** |
| **06.05 Gölet Yapım İşleri** |  |  |  | **179.000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **5.311,500** |

**MUTKİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ**

**FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:**

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

Mali Bilgiler:

Yılsonunda gerçekleşen bilgiler bulunacaktır.

ÖDENEKLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÇIKLAMALAR | TUTAR |
| 1 | Bütçe | 870.621,00 |
| 2 | Bakanlık ve Diğer Resmi Kurumlar | 2.157.335,00 |
| 3 | 2020’dan Devir | 98.372,99 |
| 4 | Ek Bütçe | - |
| 5 | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 3.707.300,00 |
| 6 | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 23.300,00 |
| TOPLAM | | 6.810.328,99 |

ÖDENEKLERİN YILSONU DURUMU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÇIKLAMA | TUTAR |
| 1 | Harcanan ( 5 ) | 4.528.930,44 |
|  | Harcanan ( 8 ) | 2.238.773,61 |
| 2 | 2023’e Devreden ( 5 ) | - |
|  | 2023’e Devreden (8 ) | 33.571,08 |
| 3 | İmha Edilen | - |
| 4 | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 3.707.300,00 |
| 5 | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 23.300,00 |
|  | TOPLAM | 6.767.704,05 |

**2023 YILINDA MUTKİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN YARDIMLAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇIKLAMA(Ekonomik kod 2 li düzeyde)** | **Geçen Yıldan Devreden Ödenek** | **Bütçe İle Verilen Ödenek** | **Net Bütçe Ödeneği Toplamı** | **Bütçe Gideri Toplamı** |
| **BALLI KÖYÜ PARKE VE DUVAR YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **KOVANLI KÖYÜ KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **AÇIKALAN-KAŞAK-SALMAN KÖY YOLU BETON YOL VE SANAT YAPISI YAPIM İŞİ** | **-** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **DEREYOLU KÖYÜ PARKE VE DUVAR YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **AYDEMİR KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **SEKİLİYAZI KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **ÇIĞIR KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **GEYİKPINAR KÖYÜ ÖLÇÜLÜ MEZRASI  ONARIM VE SANAT YAPISI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **YUVALIDAM KÖYÜ KÖY İÇİ YOL BAKIM VE ONARIM PARKE YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **DAĞLIK KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **AKÇAĞAÇ KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **KOCAİNİŞ KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **GEYİKPINAR-ÇİĞDEMALAN KÖYÜ PARKE VE DUVAR YAPIM İŞİ** | **-** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **TOLGALI KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **KAŞAK KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **AÇIKALAN KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **ÜÇADIM KÖYÜ BETON YOL YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **YALINTAŞ KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **İKİZLER KÖYÜ UĞUR MEZRASI PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **ÖZEN KÖYÜPARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **GÖZTEPE KÖYÜ BETON YOL YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **ÇİTLİYOL KÖYÜ PARKE VE DUVAR YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **ALKOYUN KÖYÜ PARKE VE DUVAR YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **AKPINAR KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **ERLER KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **KUŞDİLİ KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** | **-** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **KÜLLÜCE KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** |  | **134.000,00** | **134.000,00** | **134.000,00** |
| **ÇATALSÖĞÜT KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** |  | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **KAŞIKLI KÖYÜ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ** |  | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| TOPLAM |  | **3.634.000,00** | **3.634.000,00** | **3.634.000,00** |

**TATVAN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ**

**FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:**

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

Mali Bilgiler:

Yılsonunda gerçekleşen bilgiler bulunacaktır.

ÖDENEKLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÇIKLAMALAR | TUTAR |
| 1 | Bütçe | 979.001 |
| 2 | Bakanlık ve Diğer Resmi Kurumlar |  |
| 3 | 2019’dan Devir | 342.755,57 |
| 4 | Ek Bütçe | 3.429,720 |
| 5 | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 156.127,66 |
| 6 | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 51.127,66 |
| TOPLAM | | 1.325.186,29 |

ÖDENEKLERİN YILSONU DURUMU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÇIKLAMA | TUTAR |
| 1 | Harcanan ( 5 ) | 2.101.183,29 |
|  | Harcanan ( 8 ) | 2.429.722,42 |
| 2 | 2020’e Devreden ( 5 ) | 20.543,32 |
|  | 2020’e Devreden (8 ) | 5.026,00 |
| 3 | İmha Edilen | 25.569,32 |
| 4 | Aktarmayla Eklenen ( + ) | 156.127,66 |
| 5 | Aktarmayla Düşülen ( - ) | 51.127,66 |
|  | TOPLAM | 4.530.905,71 |

**2020 YILINDA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN YARDIMLAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇIKLAMA(Ekonomik kod 2 li düzeyde)** | **Geçen Yıldan Devreden Ödenek** | **Bütçe İle Verilen Ödenek** | **Net Bütçe Ödeneği Toplamı** | **Bütçe Gideri Toplamı** |
| **1.İşin Adı;Söğütlü,Ulusoyve Tosunlu/Kavaklı Mezrası İçme suyu Yapım ve Onarım İşi** | **0** | **265.548,72** | **265.548,72** | **265.548,72** |
| **2.İşin Adı; Hizmet Alımları** | **0** | **128.972,07** | **128.972,07** | **128.972.07** |
| **3.İşin Adı; Köylere Mlazeme Yardımı** | **0** | **482.210,60** | **482.210,60** | **482.210,60** |
| **4.İşin Adı; Etüt Proje Gideri** | **0** | **230.690,00** | **230.690,00** | **230.690,00** |
| **5.İşin Adı:Tüketime Yönelik Malzeme Alımı** | **0** | **68.392,80** | **68.392,80** | **68.392,80** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **1.175.814,19** | **1.175.814,19** | **1.175.814,19** |

# IV – KURUMSAL KABİLİYET VE

**KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

**A - Üstünlükler B - Zayıflıklar**

**C– Değerlendirme**

# V – ÖNERİ VE TEDBİRLER

## A - Üstünlükler

* İl yönetiminin (Vali) desteği
* Karar alma ve icra yetkisi – Karar organının seçilmiş üyelerden oluşması sebebiyle bulunduğu bölgenin ihtiyaç, istek ve beklentilerinin kurum faaliyetlerinde belirleyici olması
* Bütçeyi kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması
* İl Genel Meclisi Üyelerinin tüm ilçelerden seçilmiş olması ve çözüm geliştirmede hızlı karar verilmesi
* Kırsal altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlanmış olması
* Yeterli araç ve teknik alt yapıya sahip olunması
* Hedef kitle ile kolay iletişim
* Gelişmiş ve büyümeye açık bir organize sanayi bölgesinin olması
* Sağlık ve Eğitim yatırımlarının yeterli olması
* Bilgisayar ve bilişim teknolojisinden ileri düzeyde yararlanılması
* Vatandaş ve personel memnuniyetini destekleyici yönetim anlayışının benimsenmiş olması
* Süreklilik arz eden işlerde zamanın ve sürecin verimli kullanılması
* Büyük şehirlere yakınlığı
* Kurumlar arası iletişimin iyi olması
* İçme suyu bulunmayan köy olmayışı
* Sözleşmeli tarım modelinin gelişmiş olması
* Arazide yapılan çalışmaların sayısallaştırılarak Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması

## B - Zayıflıklar

* Dağınık ve imarsız yerleşim
* Katı atık depolama ve düzenleme tesislerinin olmayışı
* Çevre ile ilgili gerekli envanterlerin olmaması(gürültü haritası, hava kirliliği)
* Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının ihtiyaca göre ekonomik kullanılmamasının önüne geçilememesi
* Tarım arazilerinin parçalı olması ve amaç dışı kullanımından doğan eksiklikler
* Sertifikalı tohum kullanışının yaygın olmayışı
* Bitkisel üretimde bilinçsiz girdi kullanımı
* Sulanan tarım arazilerinin az olması
* Turizm çeşitlerinin yeterince tanıtılamaması
* Köy yollarının öncelikle köy içi geçişlerinde mülkiyet sorunları nedeniyle standartlara uygun olmayışı

## C - Değerlendirme

Üstün yanlarımızı iyi bir şekilde kullanıp, zayıflıklarımızın tespitini doğru olarak yaparsak üreteceğimiz projelerde hedeflerimize ulaşmakta o kadar kolay olur, önemli olan idaremizin verilerini doğru ve anlaşılır bir şekilde toplayıp kullanabilmektir.

## IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER

1. Yatırım öncesi ilgili kuruluşun teknik elemanları ile birlikte bilimsel bir fizibilite çalışması yapılmalı
2. Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarının artarak desteklenmesi.
3. Personelin performansına dayalı, rekabeti sağlayan ücret sisteminin getirilmesi.
4. Özel idare payının artırılması veya yeni gelir kaynaklarının yaratılması gerekmektedir.
5. Kurum personeline hizmet içi eğitimlere ağırlık vererek personelin bilgi ve donanımının daha da geliştirilmesi.
6. Hayırseverlerin yapacağı yatırımların eğitim, sağlık alanlarına kaydırılması sağlanmalıdır.
7. Altyapı ve Üstyapı çalışmalarında daha etkin olabilmek için tahmini ödenekler dikkate alınarak arazi keşif ve projelendirilmelerinin bir yıl önceden hazırlanması.
8. Eylem Planları hazırlanarak belirlenen hedefler doğrultusunda işlerin bitirilmesi.
9. Her birim, yetki sorumluluk alanlarını iyi bilmeli, hiyerarşik bir düzen içinde sorunlar hızlı bir şekilde çözülmelidir.

**Ek-2:** Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Bitlis

Erol KARAÖMEROĞLU

VALİ

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Adem AYDOĞDU

Genel Sekreter

**Ek-4:** Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

#### MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2023 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

01/03/2024

Muammer GÜLER

Strateji Geliştirme Müdürü

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Muammer GÜLER

Strateji Geliştirme Müdürü

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Oktay GÜRBÜZ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Şahin AKBAŞ

Destek Hizmetler Müdürü

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Ümit KURTKAN

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Mehmet UYSAL

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür V.

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Besim IŞIK

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Cesim TANĞLAY

Ruhsat ve Denetim Müdürü

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Hüsamettin ATEŞ

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

İlhan KANMIŞ

Tarımsal Hizmetler Müdürü

**Ek-3:** Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

#### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

01/03/2024

Kamil KARACA

Yazı İşleri Müdürü